ACTA DE SPRINT PLANNING – KHAOS STORE

Fecha: 22 de Abril 2026
Duración del sprint: 1 semana
Duración de la reunión: 1 hora y 30 minutos

EQUIPO

Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)
Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)
Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)
Sebastián González (Development Team)

OBJETIVO DEL SPRINT

El objetivo de este sprint es realizar los ajustes finales del sistema Khaos Store, enfocados en mejorar la experiencia de usuario, corregir errores detectados y preparar la plataforma para su despliegue funcional. El sistema se encuentra aproximadamente entre un 90% y 95% de desarrollo, por lo que este sprint se centra en detalles finales y optimización.

ALCANCE DEL SPRINT

Este sprint incluye la implementación de mejoras propuestas por el cliente, corrección de errores, revisión de opciones de despliegue y ajustes finales en la interfaz y funcionalidad del sistema.

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

El cliente Felipe Barreto propuso agregar un elemento diferenciador a la plataforma que vaya más allá de la simple compra de videojuegos, buscando hacer la página más llamativa e interactiva para los usuarios.

Además, se solicitó evaluar alternativas para el despliegue de la aplicación, ya que la plataforma Render presenta limitaciones en el funcionamiento completo del sistema.

También se recomienda el uso de herramientas externas como UptimeRobot para garantizar la disponibilidad continua de la página.

HISTORIAS DE USUARIO SELECCIONADAS

Como usuario, quiero una página más interactiva para mejorar mi experiencia.
Como administrador, quiero desplegar la página en una plataforma estable para asegurar su funcionamiento.
Como usuario, quiero acceder fácilmente a contacto mediante WhatsApp desde la página principal.
Como usuario, quiero una experiencia sin errores durante la navegación.
Como usuario, quiero visualizar los términos y condiciones de la plataforma.

TAREAS DEFINIDAS

Evaluar e implementar mejoras visuales y funcionales que hagan la página más atractiva.
Investigar y seleccionar una plataforma alternativa para el despliegue del sistema.
Configurar monitoreo de disponibilidad mediante UptimeRobot.
Implementar botón de acceso a WhatsApp en la pantalla de inicio.
Corregir el bug relacionado con el audio al usar teclas de movimiento.
Agregar sección de términos y condiciones de la página.
Realizar pruebas finales de funcionamiento del sistema.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Alejandro Sánchez Quimbayo: Coordinación general del sprint, evaluación de despliegue y supervisión de mejoras funcionales.
Juan Andrés Bermeo Álvarez: Documentación del proceso, actas y apoyo en validación de requerimientos.
Cristian Camilo Donoso Parra: Corrección de errores técnicos y pruebas de funcionamiento.
Sebastián González: Implementación de mejoras visuales y experiencia de usuario.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La página debe estar completamente funcional en la plataforma de despliegue seleccionada.
El sistema no debe presentar errores críticos durante su uso.
Las mejoras propuestas por el cliente deben estar implementadas.
La página debe contar con términos y condiciones visibles.
Se debe evidenciar una mejora en la experiencia de usuario.

RIESGOS IDENTIFICADOS

Limitaciones de plataformas de despliegue como Render.
Posibles errores en la integración final del sistema.
Problemas de rendimiento al agregar nuevas funcionalidades.