1.1.8. CRONOGRAMA Khaos Store

Diagrama de Gantt del Proyecto:

| Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning 1 | 01/03 | 01/03 | Juan Bermeo | 2.5 |
| Configuración Django y entorno | 01/03 | 02/03 | Alejandro Sánchez | 6 |
| Modelos Product, UserProfile | 01/03 | 03/03 | Alejandro Sánchez | 8 |
| Registro de usuarios | 03/03 | 05/03 | Alejandro Sánchez | 8 |
| Login/Logout | 05/03 | 06/03 | Alejandro Sánchez | 5 |
| Templates base y CSS estilo PS5 | 04/03 | 09/03 | Alejandro Sánchez | 12 |
| Catálogo con filtros y paginación | 09/03 | 13/03 | Alejandro Sánchez | 16 |
| Detalle de juego y trailer | 13/03 | 16/03 | Alejandro Sánchez | 10 |
| Modelos Cart y CartItem | 16/03 | 17/03 | Alejandro Sánchez | 6 |
| Lógica de agregar al carrito | 17/03 | 18/03 | Alejandro Sánchez | 8 |
| Vista del carrito y actualizaciones | 18/03 | 20/03 | Alejandro Sánchez | 12 |
| Checkout y modelo Order | 20/03 | 23/03 | Alejandro Sánchez | 10 |
| Envío de correos (SMTP) | 23/03 | 24/03 | Alejandro Sánchez | 6 |
| Reseñas y calificaciones | 24/03 | 25/03 | Alejandro Sánchez | 8 |
| Recuperación de contraseña | 25/03 | 26/03 | Alejandro Sánchez | 6 |
| Pruebas integrales y correcciones | 26/03 | 27/03 | Todos | 8 |
| Documentación y actas | 01/03 | 27/03 | Juan Bermeo | 20 |
| Sprint Review | 27/03 | 27/03 | Todos | 1.5 |

Distribución de Horas por Miembro:

| Miembro | Horas totales | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Alejandro Sánchez Quimbayo | 120+ | 50% |
| Juan Andrés Bermeo Álvarez | 70+ | 10% |
| Cristian Camilo Donoso Parra | 70+ | 20% |
| Sebastián González | 50+ | 20% |