ACTA DE SPRINT REVIEW – KHAOS STORE

Fecha: 23 de Abril de 2026
Duración del sprint: 1 semana
Duración de la reunión: 1 hora

EQUIPO

Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)
Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)
Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)
Sebastián González (Development Team)

OBJETIVO DE LA REVISIÓN

Evaluar los resultados obtenidos durante el sprint, validando las mejoras implementadas, la corrección de errores y el estado general del sistema antes de su despliegue.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se implementaron mejoras orientadas a hacer la plataforma más interactiva y atractiva para el usuario.
Se evaluaron alternativas de despliegue debido a las limitaciones presentadas por Render.
Se integró monitoreo básico para la disponibilidad del sistema mediante herramientas externas.
Se corrigieron errores detectados durante las pruebas, incluyendo el bug relacionado con el audio al usar teclas de movimiento.
Se avanzó en la incorporación de elementos clave como el acceso a WhatsApp desde la página principal y la sección de términos y condiciones.

FUNCIONALIDADES ENTREGADAS

Página con mejoras visuales y de experiencia de usuario.
Corrección de errores críticos que afectaban la interacción.
Integración de botón de contacto mediante WhatsApp.
Sección de términos y condiciones añadida.
Sistema preparado para despliegue en una plataforma más estable.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CUMPLIDOS

El sistema se mantiene funcional después de las mejoras implementadas.
Se corrigieron los errores principales identificados en el sprint.
Se incluyeron las mejoras solicitadas por el cliente.
La plataforma alcanza un nivel de desarrollo cercano al 100%.

RETROALIMENTACIÓN

Las mejoras propuestas por el cliente aportaron valor a la experiencia del usuario.
Se evidenció una mejora en la organización y estabilidad del sistema.
Se identificó la importancia de seleccionar correctamente la plataforma de despliegue.

ASPECTOS A MEJORAR

Optimizar el rendimiento en producción.
Ampliar pruebas automatizadas.
Evaluar mejoras futuras en funcionalidades interactivas.

CONCLUSIONES

El sprint fue exitoso y permitió llevar el sistema Khaos Store a un estado prácticamente finalizado. Se cumplieron los objetivos propuestos, logrando una plataforma funcional, más atractiva y lista para su despliegue. Este sprint marca el cierre del desarrollo principal del proyecto.