DAILY MEETING - DÍA 21
 Fecha: 16 de Abril de 2026 
 Hora: 10:10AM - 10:25 AM
 Duración: 15 minutos
 Sprint: Sprint 3
 Día: 1

Asistentes:
 Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)
 Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)
 Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)
 Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:
 Alejandro Sánchez: Se revisó el diagrama de la propuesta de arquitectura del sistema. Se identificaron mejoras en la separación de capas y manejo de servicios. Hoy: Ajustar el diagrama y comenzar implementación de estructura base del proyecto. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Documentación de actas. Hoy: Actualizar documentación de arquitectura y apoyar validación del diagrama. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Análisis del flujo de datos dentro de la arquitectura. Hoy: Apoyar en pruebas iniciales de la estructura base. Sin impedimentos.

Sebastián González: Revisión de componentes visuales dentro de la arquitectura propuesta. Hoy: Diseñar estructura base del frontend acorde a la arquitectura. Sin impedimentos.

Avances:
 Revisión completa del diagrama de arquitectura
 Identificación de mejoras en organización del sistema
 Definición inicial de capas (frontend, backend, servicios)

Próxima Reunión: Martes 21 de Abril de 2026 a las 10:10AM

DAILY MEETING - DÍA 22
 Fecha: 21 de Abril de 2026
 Hora: 10:10AM - 10:25 AM
 Duración: 15 minutos
 Sprint: Sprint 3
 Día: 2

Asistentes:
 Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)
 Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)
 Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)
 Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:
 Alejandro Sánchez: Se propuso la implementación de jugar en la página mediante emulación de terceros. Se evaluaron opciones de integración y compatibilidad. Hoy: Investigar librerías y herramientas para emulación en navegador. Impedimento: Definir la mejor alternativa sin afectar rendimiento.

Juan Bermeo: Documentación de actas. Hoy: Documentar propuesta de emulación y posibles riesgos. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Análisis técnico de la emulación en navegador. Hoy: Realizar pruebas iniciales con herramientas de terceros. Sin impedimentos.

Sebastián González: Evaluación de impacto visual y experiencia de usuario. Hoy: Diseñar posibles interfaces para integración del juego en la página. Sin impedimentos.

Impedimentos y Acciones:
 Selección de herramienta de emulación: Comparar opciones disponibles y validar rendimiento. Responsable: Alejandro Sánchez con apoyo de Cristian Donoso.

Avances:
 Propuesta inicial de integración de juegos mediante emulación
 Identificación de herramientas potenciales
 Análisis preliminar de impacto en el sistema

Próxima Reunión: Miércoles 30 de Abril de 2026 a las 10:10AM