ACTA DE SPRINT PLANNING

Fecha: 01 de marzo de 2026
Hora: 9:00 AM - 11:30 AM
Duración: 2.5 horas
Tipo: Planificación del Sprint
Sprint: Sprint 1 - Configuración Inicial y Autenticación

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

- Felipe Barreto (Stakeholder / Cliente Externo - Dueño de cuentas PlayStation)

Objetivo del Sprint:
Establecer la base del proyecto Khaos Store, incluyendo configuración del entorno Django, modelos de datos, sistema de autenticación completo (registro, login, logout, recuperación de contraseña), y diseño frontend estilo PS5.

| ID | Historia de Usuario Prioridad Responsable |
| --- | --- |
| HU-01 | Yo como visitante quiero registrarme en la plataforma para tener una cuenta personal y poder comprar cuentas de juegos Alta Alejandro Sánchez |
| HU-02 | Yo como usuario registrado quiero iniciar y cerrar sesión para acceder a mi cuenta y ver mis compras Alta Alejandro Sánchez |
| HU-03 | Yo como visitante quiero ver el catálogo de juegos disponibles para explorar las cuentas en oferta Alta Alejandro Sánchez |
| HU-04 | Yo como visitante quiero ver el detalle de una cuenta de juego para conocer qué incluye y decidir si la compro Media Alejandro Sánchez |
| HU-05 | Yo como visitante quiero agregar cuentas de juegos a un carrito de compras para adquirir varias a la vez Alta Alejandro Sánchez |
| HU-06 | Yo como usuario quiero realizar el checkout para completar la compra de cuentas y recibir las credenciales de acceso Alta Alejandro Sánchez |
| HU-07 | Yo como usuario quiero cancelar una orden pendiente desde mi perfil si me arrepiento de la compra Baja Alejandro Sánchez |
| HU-08 | Yo como usuario quiero poder cambiar mi contraseña y recuperarla si la olvido para no perder acceso a mis compras Media Alejandro Sánchez |
| HU-09 | Yo como usuario quiero dejar reseñas y calificaciones sobre las cuentas de juegos que compré Baja Alejandro Sánchez |

Negocio:
Khaos Store se dedica a la venta de cuentas de PlayStation con juegos ya adquiridos. El cliente (Felipe Barreto) provee las cuentas con los juegos precargados. El flujo de negocio es:

- El cliente selecciona una cuenta de juego (ej: cuenta con God of War Ragnarok)

- Realiza el pago a través de los métodos indicados (Nequi, Bancolombia)

- El administrador (Felipe Barreto) recibe el comprobante y activa la orden

- El sistema envía al cliente las credenciales de la cuenta de PlayStation (email y contraseña)

- El cliente inicia sesión en su PlayStation con esas credenciales y descarga el juego

Asignación de Tareas del Sprint:

| Tarea | Responsable Principal | Apoyo |
| --- | --- | --- |
| Configuración de Django y entorno virtual | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso |
| Creación de modelos (Product, UserProfile, Cart, CartItem, Order, Review) | Alejandro Sánchez | Juan Bermeo |
| Implementación de registro de usuarios con validación de teléfono | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso |
| Implementación de login y logout | Alejandro Sánchez | Sebastián González |
| Implementación de recuperación y cambio de contraseña | Cristian Donoso | Alejandro Sánchez |
| Creación de templates HTML y CSS estilo PS5 (diseño completo) | Alejandro Sánchez | Sebastián González |
| Desarrollo de JavaScript y navegación por teclado (experiencia PS5) | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso |
| Implementación de video de fondo, música ambiental y efectos de sonido | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso |
| Desarrollo de carrito de compras con persistencia | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso |
| Desarrollo de checkout y órdenes con generación de cuentas | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso |
| Integración con Gmail SMTP para envío de credenciales | Alejandro Sánchez | Juan Bermeo |
| Integración con Cloudinary para almacenamiento de imágenes | Alejandro Sánchez | Sebastián González |
| Documentación de actas y gestión del tablero | Juan Bermeo | Todos |
| Pruebas funcionales y de usabilidad | Cristian Donoso | Sebastián González |

Definición de Hecho (DoD):

- El código debe estar en GitHub en la rama main

- Las pruebas básicas deben pasar

- El código debe seguir PEP8 y buenas prácticas

- Debe haber documentación en el README

- Debe estar desplegado en entorno de desarrollo local

- La interfaz debe ser responsive y funcionar en dispositivos móviles

Próximos Pasos:

- Iniciar desarrollo el 02 de marzo de 2026

- Daily Meetings a las 11:30AM (20 reuniones programadas, duración 35 minutos cada una)

- Sprint Review el 27 de Marzo de 2026