ACTA DE SPRINT REVIEW

Fecha: 27 de Marzo de 2026
Hora: 10:00 AM - 11:30 AM
Duración: 1.5 horas
Tipo: Revisión Final del Sprint
Sprint: Sprint 2

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

- Felipe Barreto (Stakeholder / Cliente Externo - Dueño de cuentas PlayStation)

Historias de Usuario Completadas (9 de 9):

| ID | Historia de Usuario | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro de usuarios | Completada | Alejandro Sánchez |
| HU-02 | Inicio/cierre de sesión | Completada | Alejandro Sánchez |
| HU-03 | Catálogo de juegos con filtros | Completada | Alejandro Sánchez |
| HU-04 | Detalle de juego con trailer | Completada | Alejandro Sánchez |
| HU-05 | Carrito de compras | Completada | Alejandro Sánchez |
| HU-06 | Checkout y órdenes | Completada | Alejandro Sánchez |
| HU-07 | Cancelar orden | Completada | Alejandro Sánchez |
| HU-08 | Cambio/recuperación de contraseña | Completada | Alejandro Sánchez |
| HU-09 | Reseñas y calificaciones | Completada | Alejandro Sánchez |

Contribución por Miembro:

| Miembro | Contribución | Porcentaje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alejandro Sánchez Quimbayo | Desarrollo completo frontend y backend, diseño UI/UX, integraciones, despliegue | 40% |  |  |
| Juan Andrés Bermeo Álvarez | Documentación de actas, gestión del tablero, facilitación de reuniones | 20% |  |  |
| Cristian Camilo Donoso Parra | Apoyo en backend, pruebas funcionales, revisión de código | 20% |  |  |
| Sebastián González | Apoyo en frontend, pruebas de interfaz, diseño responsivo | 10% |  |  |

Funcionalidades Implementadas por Alejandro Sánchez:

Backend (Django):

- 6 modelos de datos (Product, UserProfile, Cart, CartItem, Order, Review)

- 15+ vistas (home, detalle, carrito, checkout, autenticación, perfil, reseñas)

- URLs configuradas y protegidas

- Autenticación completa (registro, login, logout, recuperación contraseña, cambio contraseña)

- Lógica de carrito con sesiones y usuarios autenticados (fusión de carrito anónimo)

- Generación de órdenes y envío de correos con instrucciones de pago

- Validaciones de stock y reducción automática

- Sistema de reseñas con calificación por estrellas

Frontend (Diseño estilo PS5):

- 12+ templates HTML (base, home, detalle, carrito, checkout, login, register, perfil, éxito, recuperación)

- CSS completo estilo PS5 (gradientes, bordes neón, glassmorphism, animaciones)

- Navegación por teclado (flechas izquierda/derecha, Enter, ESC)

- Efectos de sonido estilo PES 6 (navegación, selección, escape)

- Video de fondo en bucle (God of War)

- Música ambiente automática

- Carrito con actualización AJAX (sin recargar página)

- Diseño responsive (móvil, tablet, desktop)

Integraciones:

- Cloudinary para almacenamiento y optimización de imágenes

- Gmail SMTP para envío de correos (bienvenida, instrucciones de pago, recuperación)

- YouTube para trailers de juegos

- Despliegue en Render con PostgreSQL

Demostraciones Realizadas:

- Registro de usuario con validación de teléfono y fecha de nacimiento (audio de éxito)

- Inicio y cierre de sesión con mensajes de bienvenida

- Catálogo de juegos con filtros por categoría, precio, búsqueda y ordenamiento

- Paginación (12 productos por página)

- Detalle de juego con información completa y trailer de YouTube

- Reseñas con calificación por estrellas (crear y editar)

- Carrito de compras: agregar, actualizar cantidades, eliminar (todo con AJAX)

- Checkout: captura de datos, selección de método de pago

- Generación de orden con número único y envío de email

- Página de éxito con instrucciones de pago

- Perfil de usuario con historial de órdenes y cancelación

- Cambio de contraseña desde el perfil

- Recuperación de contraseña por email con enlace temporal

- Navegación completa por teclado (flechas para mover el cursor, Enter para seleccionar)

- Efectos de sonido en todas las interacciones de teclado

Métricas del Proyecto:

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código (aproximado) | 5,000+ |
| Templates HTML | 12 |
| Archivos CSS/JS | 5 |
| Modelos de datos | 6 |
| Vistas implementadas | 15+ |
| URLs configuradas | 20+ |
| APIs integradas | 4 (Cloudinary, Gmail SMTP, YouTube, Render) |
| Horas de desarrollo | 120+ |
| Reuniones realizadas | 22 (1 Sprint Planning, 20 Daily, 1 Sprint Review) |

Retroalimentación del Stakeholder (Felipe Barreto - Dueño de cuentas):

- El flujo de compra es correcto y seguro

- La entrega de credenciales por email funciona adecuadamente

- Los clientes recibirán las cuentas de PlayStation sin problemas

- Se sugiere agregar un botón de WhatsApp para soporte post-venta

Retroalimentación del Profesor:

- El proyecto cumple con todos los requisitos funcionales

- La interfaz estilo PS5 es innovadora y atractiva

- La navegación por teclado añade valor diferencial al proyecto

- Los efectos de sonido mejoran la experiencia de usuario

- La documentación es completa y organizada

- El despliegue en Render es correcto

Próximos Pasos:

- Proyecto finalizado y listo para exposición

- Fecha de exposición: Viernes 17 de Abril de 2026

1.1.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

A continuación se presentan los requerimientos funcionales organizados por cada Historia de Usuario. Todos fueron implementados por Alejandro Sánchez Quimbayo.

HU-01: Registro de usuarios

- RF-01: El sistema debe permitir registro con username, email, password, teléfono (10 dígitos) y fecha de nacimiento

- RF-02: El sistema debe validar que el email no esté registrado previamente

- RF-03: El sistema debe validar que el username no esté en uso

- RF-04: El sistema debe encriptar la contraseña antes de guardarla (hash)

- RF-05: El sistema debe enviar un email de bienvenida al registrarse

- RF-06: El sistema debe reproducir un audio al completar el registro exitoso

HU-02: Inicio de sesión

- RF-07: El sistema debe autenticar usuarios con username y password

- RF-08: El sistema debe mantener la sesión activa hasta que el usuario cierre sesión

- RF-09: El sistema debe redirigir al usuario a la página anterior después del login

- RF-10: El sistema debe mostrar mensajes de error si las credenciales son incorrectas

HU-03: Catálogo de juegos

- RF-11: El sistema debe mostrar juegos en formato de tarjetas (imagen, nombre, precio, categoría)

- RF-12: El sistema debe permitir búsqueda por nombre del juego

- RF-13: El sistema debe filtrar juegos por categoría

- RF-14: El sistema debe filtrar juegos por rango de precio (mínimo y máximo)

- RF-15: El sistema debe ordenar juegos por nombre, precio (ascendente/descendente) y fecha

- RF-16: El sistema debe paginar los resultados (12 productos por página)

- RF-17: El sistema debe mostrar un badge de "OFERTA" si el juego tiene precio rebajado

- RF-18: El sistema debe mostrar un badge de "AGOTADO" si el stock es cero

HU-04: Detalle de juego

- RF-19: El sistema debe mostrar información completa del juego (nombre, precio, descripción, categoría)

- RF-20: El sistema debe mostrar trailer integrado (YouTube)

- RF-21: El sistema debe mostrar reseñas y calificaciones de usuarios

- RF-22: El sistema debe mostrar el promedio de calificaciones

- RF-23: El sistema debe permitir agregar el juego al carrito desde el detalle

- RF-24: El sistema debe mostrar juegos relacionados (misma categoría)

HU-05: Carrito de compras

- RF-25: El sistema debe permitir agregar productos al carrito

- RF-26: El sistema debe permitir actualizar la cantidad de productos

- RF-27: El sistema debe permitir eliminar productos del carrito

- RF-28: El sistema debe mostrar el subtotal y total del carrito

- RF-29: El sistema debe persistir el carrito para usuarios anónimos (session_key)

- RF-30: El sistema debe fusionar carrito anónimo al iniciar sesión

- RF-31: El sistema debe actualizar el badge del carrito en tiempo real (AJAX)

HU-06: Checkout y órdenes

- RF-32: El sistema debe capturar datos del cliente (nombre, email, teléfono)

- RF-33: El sistema debe ofrecer métodos de pago (Nequi, Tarjeta, PayPal)

- RF-34: El sistema debe generar un número de orden único (formato KHAOS-XXXXXXXX)

- RF-35: El sistema debe enviar email con instrucciones de pago

- RF-36: El sistema debe reducir el stock de productos al crear la orden

- RF-37: El sistema debe validar stock disponible antes de crear la orden

- RF-38: El sistema debe mostrar una página de éxito con el número de orden

- RF-39: El sistema debe enviar las credenciales de la cuenta PlayStation al confirmar el pago

HU-07: Cancelar orden

- RF-40: El sistema debe permitir cancelar órdenes en estado PENDIENTE

- RF-41: El sistema debe restaurar el stock al cancelar una orden

- RF-42: El sistema debe mostrar el estado de cada orden (Pendiente, Pagado, Enviado, Entregado, Cancelado)

HU-08: Cambio y recuperación de contraseña

- RF-43: El sistema debe permitir cambiar contraseña desde el perfil

- RF-44: El sistema debe solicitar la contraseña actual para cambiarla

- RF-45: El sistema debe enviar enlace de recuperación al email registrado

- RF-46: El sistema debe expirar el enlace de recuperación en 24 horas

- RF-47: El sistema debe mostrar mensajes de éxito/error en cada paso

HU-09: Reseñas y calificaciones

- RF-48: El sistema debe permitir calificar juegos con 1 a 5 estrellas

- RF-49: El sistema debe permitir escribir comentarios en las reseñas

- RF-50: El sistema debe mostrar el promedio de calificaciones

- RF-51: El sistema debe permitir editar reseñas existentes

- RF-52: El sistema debe evitar que un usuario califique el mismo producto dos veces

1.1.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

| ID | Categoría | Descripción | Implementado por |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | Las contraseñas deben almacenarse encriptadas (hash con PBKDF2) | Alejandro Sánchez |
| RNF-02 | Seguridad | La comunicación debe ser HTTPS en producción | Alejandro Sánchez |
| RNF-03 | Seguridad | Los correos no deben contener información sensible en texto plano | Alejandro Sánchez |
| RNF-04 | Rendimiento | El tiempo de carga del home no debe superar los 3 segundos | Alejandro Sánchez |
| RNF-05 | Rendimiento | El carrito debe actualizarse en menos de 500ms (AJAX) | Alejandro Sánchez |
| RNF-06 | Rendimiento | Las consultas de filtros deben ejecutarse en menos de 1 segundo | Alejandro Sánchez |
| RNF-07 | Usabilidad | La interfaz debe ser responsive (móvil, tablet, desktop) | Alejandro Sánchez |
| RNF-08 | Usabilidad | La navegación por teclado debe ser intuitiva (flechas, Enter, ESC) | Alejandro Sánchez |
| RNF-09 | Usabilidad | El registro no debe tomar más de 2 minutos | Alejandro Sánchez |
| RNF-10 | Usabilidad | Los botones deben tener feedback visual (hover, focus, active) | Alejandro Sánchez |
| RNF-11 | Disponibilidad | La página debe estar desplegada en Render con 99% de uptime | Alejandro Sánchez |
| RNF-12 | Compatibilidad | Debe funcionar en Chrome, Firefox, Edge y Safari | Alejandro Sánchez |
| RNF-13 | Compatibilidad | Debe funcionar en Windows, macOS, iOS y Android | Alejandro Sánchez |
| RNF-14 | Mantenibilidad | El código debe seguir PEP8 y estar documentado | Alejandro Sánchez |
| RNF-15 | Mantenibilidad | Los modelos deben tener nombres descriptivos y relaciones claras | Alejandro Sánchez |
| RNF-16 | Experiencia de usuario | El diseño debe ser atractivo (estilo PS5 con efectos neón) | Alejandro Sánchez |
| RNF-17 | Experiencia de usuario | Debe incluir video de fondo, música ambiental y efectos de sonido | Alejandro Sánchez |
| RNF-18 | Experiencia de usuario | La navegación debe ser fluida y sin recargas innecesarias | Alejandro Sánchez |
| RNF-19 | Escalabilidad | La arquitectura debe permitir agregar nuevos juegos fácilmente | Alejandro Sánchez |
| RNF-20 | Escalabilidad | El carrito debe soportar hasta 50 productos sin degradación | Alejandro Sánchez |

1.1.3. DIAGRAMAS UML

Los diagramas UML fueron elaborados por Alejandro Sánchez Quimbayo (diagramas técnicos) con apoyo de Sebastián González (diagramas de flujo). Se incluyen los siguientes diagramas actualizados por cada Historia de Usuario:

Diagrama de Clases General:
Representa todos los modelos del sistema (User, UserProfile, Product, Cart, CartItem, Order, Review) y sus relaciones. Muestra la estructura completa de la base de datos de Khaos Store.

Diagrama de Secuencia - Registro (HU-01):
Muestra la interacción entre el usuario, el navegador, Django, la base de datos y el servicio de correos durante el proceso de registro.

Diagrama de Actividad - Catálogo con filtros (HU-03):
Describe el flujo de ejecución cuando un usuario aplica filtros, búsqueda u ordenamiento en el catálogo de juegos.

Diagrama de Secuencia - Agregar al carrito (HU-05):
Muestra el flujo de datos al agregar un producto al carrito, incluyendo la respuesta AJAX y la actualización del badge.

Diagrama de Secuencia - Checkout (HU-06):
Describe el proceso completo de compra: verificación de stock, creación de orden, reducción de stock y envío de correos.

Diagrama de Actividad - Cambio y recuperación de contraseña (HU-08):
Muestra los dos flujos posibles: cambio de contraseña (usuario logueado) y recuperación de contraseña (usuario no logueado).

Diagrama de Estado - Órdenes (HU-06 y HU-07):
Representa los estados posibles de una orden: Pending, Paid, Sent, Delivered, Cancelled, y las transiciones entre ellos.

Nota: Los diagramas se encuentran en la carpeta docs/diagramas-uml/ del repositorio en formato PNG y Mermaid.

1.1.4. USER FLOW

Los user flows fueron elaborados por Alejandro Sánchez Quimbayo con apoyo de Sebastián González para la parte visual. Se incluyen los siguientes flujos por cada Historia de Usuario:

HU-01 - Flujo de Registro:
Entrada a Tienda → ¿Tiene cuenta? → No → Click en Registrarse → Llenar formulario → ¿Datos válidos? → Sí → Cuenta creada → Login automático → Redirige a Home. Si datos inválidos → Muestra errores → Regresa al formulario.

HU-02 - Flujo de Login:
Entrada a Tienda → Click en Ingresar → Ingresar credenciales → ¿Credenciales válidas? → Sí → Inicia sesión → Redirige a página anterior. Si no → Muestra error.

HU-03 - Flujo de Exploración de Catálogo:
Entrada a Tienda → Ve catálogo → ¿Qué quiere hacer? → Buscar (escribe nombre) → Filtrar (selecciona categoría o precio) → Ordenar (selecciona orden) → Resultados filtrados → ¿Encontró juego? → Sí → Click en juego → Ve detalle. Si no → Intenta otra búsqueda.

HU-04 - Flujo de Detalle de Juego:
Entrada al detalle → Ve información, trailer y reseñas → Decide comprar → Click en "Agregar al carrito" o "Comprar ahora" → Redirige según opción.

HU-05 - Flujo de Carrito:
Usuario ve un juego → Click en "Agregar" → Juego agregado → ¿Qué quiere hacer? → Seguir comprando (sigue viendo catálogo) → Ver carrito (entra a /cart/) → ¿Acción? → Actualizar cantidad (cambia cantidad y se actualiza total) → Eliminar (quita producto) → Proceder pago (va a checkout).

HU-06 - Flujo de Checkout:
Usuario en carrito → Click "Proceder al pago" → Llena datos personales → Selecciona método de pago → Confirmar pedido → ¿Stock disponible? → Sí → Orden creada → Email instrucciones → Redirige a éxito. Si no → Mensaje de error → Regresa al carrito.

HU-07 - Flujo de Cancelación de Orden:
Usuario en Perfil → Ve historial de órdenes → ¿Orden está pendiente? → Sí → Click en "Cancelar orden" → Confirmar cancelación → Stock restaurado → Orden cancelada → Mensaje de éxito. Si orden no está pendiente → Botón deshabilitado.

HU-08 - Flujo de Cambio/Recuperación de Contraseña:
Cambio (usuario logueado): Perfil → Click en "Cambiar contraseña" → Ingresa contraseña actual y nueva → Validación → Sí correcto → Actualiza password → Mensaje de éxito → Redirige a Perfil.
Recuperación (usuario no logueado): Login → Click "Olvidé mi contraseña" → Ingresa email → ¿Email existe? → Sí → Genera token → Envía email → Usuario hace clic en enlace → Ingresa nueva contraseña → Actualiza → Redirige a Login.

HU-09 - Flujo de Reseñas:
Usuario en detalle de juego → ¿Ya compró el juego? → Sí → ¿Ya reseñó? → No → Escribe comentario y selecciona estrellas → Publicar reseña → Reseña guardada → Actualiza promedio. Si ya reseñó → Edita reseña existente → Actualiza.

Nota: Los diagramas de user flow se encuentran en la carpeta docs/user-flows/ del repositorio en formato PNG.

1.1.5. PROTOTIPOS DE ALTA FIDELIDAD (MOCK-UPS)

Los prototipos de alta fidelidad fueron diseñados e implementados completamente por Alejandro Sánchez Quimbayo, basados en la interfaz de PlayStation 5. Se tomaron capturas de pantalla del sistema funcionando.

Pantallas implementadas y capturadas:

- Pantalla de inicio (Boot animation) - / (raíz)

- Página principal (Home) - /tienda/

- Detalle de juego - /producto/[id]/

- Carrito de compras - /carrito/

- Checkout - /comprar/carrito/

- Página de éxito - /exito/[order_id]/

- Login - /ingresar/

- Registro - /registro/

- Perfil de usuario - /perfil/

- Cambiar contraseña - /cambiar-contrasena/

- Recuperar contraseña - /recuperar-contrasena/

- Modal de búsqueda

Características del diseño implementado:

- Fondo con video de God of War en bucle

- Efecto de granulado blanco que late (estilo PS5)

- Tarjetas de juegos con efecto hover y selección

- Carrusel horizontal navegable con teclado y mouse

- Panel inferior con información del juego seleccionado e imagen expandida

- Navegación por teclado (flechas, Enter, ESC) con efectos de sonido

- Badge del carrito con contador en tiempo real

- Efectos de sonido estilo PES 6

- Música ambiente automática

- Diseño completamente responsive

Nota: Los mock-ups se encuentran en la carpeta docs/mockups/ del repositorio en formato PNG.

1.1.6. REUNIONES CON LOS CLIENTES

| Fecha | Tipo | Asistentes | Acuerdos / Decisiones |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/02/2026 | Kick-off | Alejandro Sánchez, Felipe Barreto, Profesor | Definición del alcance: tienda de venta de cuentas de PlayStation. Se aprueba la temática y el modelo de negocio. |
| 01/03/2026 | Sprint Planning | Todo el equipo, Felipe Barreto, Profesor | Aprobación del diseño estilo PS5. Definición de las 9 Historias de Usuario. Estimación de 50 Story Points. |
| 15/03/2026 | Revisión de medio sprint | Alejandro Sánchez, Felipe Barreto | Verificación del avance del carrito y checkout. Felipe Barreto confirma que el flujo de entrega de cuentas es correcto. |
| 27/03/2026 | Sprint Review | Todo el equipo, Felipe Barreto, Profesor | Demostración completa del sistema. Aprobación final del proyecto. Retroalimentación positiva. |

Feedback del Cliente (Felipe Barreto - Dueño de cuentas PlayStation):

- El sistema de venta de cuentas funciona correctamente

- Los clientes reciben las credenciales por email sin problemas

- El flujo de pago con instrucciones es claro para el usuario

- Se sugiere agregar un botón de WhatsApp en el correo de confirmación para soporte

Feedback del Profesor:

- El proyecto cumple con todos los requisitos académicos

- La documentación es completa y organizada

- La implementación técnica es sólida

- Se recomienda agregar más pruebas automatizadas

1.1.7. CONTEXTO DE TRABAJO

Descripción del Proyecto:
Khaos Store es una tienda virtual especializada en la venta de cuentas de PlayStation con juegos precargados. El cliente (Felipe Barreto) provee las cuentas con los juegos ya adquiridos. El cliente final compra una cuenta, recibe las credenciales por correo electrónico e inicia sesión en su PlayStation para descargar el juego.

Stack Tecnológico:

| Componente | Tecnología | Versión | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Django | 6.0.2 | Framework principal |
| Base de datos (desarrollo) | SQLite | 3 | Desarrollo local |
| Base de datos (producción) | PostgreSQL | 15 | Base de datos en la nube |
| Frontend | HTML5, CSS3, JavaScript | - | Interfaz de usuario |
| Almacenamiento de imágenes | Cloudinary | API v2 | Imágenes de juegos |
| Envío de correos | Gmail SMTP | - | Emails de bienvenida, órdenes, recuperación |
| Videos | YouTube (trailers) + local (gow.mp4) | - | Contenido multimedia |
| Despliegue | Render | - | Servidor en la nube |
| Control de versiones | Git + GitHub | - | Repositorio de código |

Metodología de Trabajo:

- Framework: Scrum

- Duración del Sprint: 2 semanas

- Sprint 1: Configuración y Autenticación (01/03 al 14/03)

- Sprint 2: Funcionalidades de Compra (15/03 al 28/03)

- Reuniones: Sprint Planning (2.5h), Daily Meeting (35 min), Sprint Review (1.5h), Retrospectiva (1h)

1.1.11. ASIGNACIÓN DE ROLES Y TAREAS

Roles del Equipo:

| Rol | Nombre | Responsabilidad | Porcentaje dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner / Desarrollador Principal (Full Stack) | Alejandro Sánchez Quimbayo | Desarrollo completo frontend y backend, diseño UI/UX, integraciones, despliegue, definición de prioridades | 80% |
| Scrum Master | Juan Andrés Bermeo Álvarez | Facilitación de reuniones, documentación de actas, gestión del tablero GitHub Projects, aseguramiento de Scrum | 10% |
| Development Team (Apoyo Backend) | Cristian Camilo Donoso Parra | Apoyo en desarrollo backend, pruebas funcionales, revisión de código, colaboración en carrito y checkout | 5% |
| Development Team (Apoyo Frontend) | Sebastián González | Apoyo en desarrollo frontend, pruebas de interfaz, diseño responsivo, colaboración en Cloudinary | 5% |

Matriz de Tareas por Historia de Usuario:

| HU | Tarea | Responsable Principal | Apoyo | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro con validación de teléfono y fecha | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso | 8 |
| HU-01 | Email de bienvenida | Alejandro Sánchez | - | 2 |
| HU-01 | Template de registro con CSS | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 3 |
| HU-01 | Audio de éxito en registro | Alejandro Sánchez | - | 1 |
| HU-02 | Login/Logout con mensajes | Alejandro Sánchez | - | 5 |
| HU-03 | Modelo Product y categorías | Alejandro Sánchez | - | 4 |
| HU-03 | Filtros (categoría, precio) y paginación | Alejandro Sánchez | - | 8 |
| HU-03 | Búsqueda y ordenamiento | Alejandro Sánchez | - | 4 |
| HU-03 | Template home con carrusel y tarjetas | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 6 |
| HU-04 | Vistas de detalle | Alejandro Sánchez | - | 4 |
| HU-04 | Trailer de YouTube integrado | Alejandro Sánchez | - | 2 |
| HU-04 | Juegos relacionados | Alejandro Sánchez | - | 2 |
| HU-04 | Template detalle con diseño | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 4 |
| HU-05 | Modelos Cart y CartItem | Alejandro Sánchez | - | 6 |
| HU-05 | Lógica de agregar al carrito (AJAX) | Alejandro Sánchez | - | 6 |
| HU-05 | Actualización de cantidades y eliminación | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso | 4 |
| HU-05 | Template carrito con totales | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 4 |
| HU-05 | Fusión de carrito anónimo al login | Alejandro Sánchez | - | 2 |
| HU-06 | Modelo Order y generación de número | Alejandro Sánchez | - | 4 |
| HU-06 | Checkout con validación de datos | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso | 6 |
| HU-06 | Reducción de stock al crear orden | Alejandro Sánchez | - | 2 |
| HU-06 | Email con instrucciones de pago | Alejandro Sánchez | - | 4 |
| HU-06 | Template checkout y éxito | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 4 |
| HU-07 | Cancelar orden y restaurar stock | Alejandro Sánchez | - | 3 |
| HU-07 | Template perfil con historial | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 3 |
| HU-08 | Cambiar contraseña desde perfil | Alejandro Sánchez | - | 3 |
| HU-08 | Recuperación con token y email | Alejandro Sánchez | - | 4 |
| HU-08 | Templates de recuperación | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 2 |
| HU-09 | Modelo Review y calificaciones | Alejandro Sánchez | - | 4 |
| HU-09 | Lógica de crear/editar reseñas | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso | 4 |
| HU-09 | Promedio de calificaciones | Alejandro Sánchez | - | 1 |
| HU-09 | Template de reseñas con estrellas | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 3 |
| Infraestructura | Configuración de Cloudinary | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 2 |
| Infraestructura | Configuración de Gmail SMTP | Alejandro Sánchez | Juan Bermeo | 2 |
| Infraestructura | Despliegue en Render | Alejandro Sánchez | - | 3 |
| Infraestructura | Variables de entorno y .env | Alejandro Sánchez | - | 1 |
| Diseño | CSS completo estilo PS5 | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 12 |
| Diseño | Video de fondo y efectos | Alejandro Sánchez | - | 3 |
| Diseño | Efectos de sonido (PES 6) | Alejandro Sánchez | - | 2 |
| Diseño | Música ambiente automática | Alejandro Sánchez | - | 1 |
| Diseño | Navegación por teclado | Alejandro Sánchez | - | 4 |
| Documentación | Actas de reuniones | Juan Bermeo | Todos | 20 |
| Documentación | Diagramas UML | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 6 |
| Documentación | User flows | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 4 |
| Documentación | Mock-ups (capturas) | Alejandro Sánchez | - | 2 |
| Pruebas | Pruebas funcionales | Cristian Donoso | Sebastián González | 10 |
| Pruebas | Pruebas de usabilidad | Todos | - | 10 |

Total de horas por miembro:

| Miembro | Horas | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Alejandro Sánchez Quimbayo | 125 | 40% |
| Juan Andrés Bermeo Álvarez | 70 | 20% |
| Cristian Camilo Donoso Parra | 70 | 20% |
| Sebastián González | 50 | 10% |
| TOTAL | Muchas+ | 100% |

1.1.12. HERRAMIENTAS QUE USARÁN Y POR QUÉ

| Herramienta | Propósito | Implementada por | ¿Por qué? |
| --- | --- | --- | --- |
| Django 6.0 | Framework backend principal | Alejandro Sánchez | Robusto, seguro, rápida implementación, ORM incluido, autenticación integrada |
| SQLite | Base de datos desarrollo | Alejandro Sánchez | Ligera, sin configuración, ideal para desarrollo local |
| PostgreSQL | Base de datos producción | Alejandro Sánchez | Escalable, robusta, soporte en Render, manejo de concurrencia |
| Cloudinary | Almacenamiento de imágenes | Alejandro Sánchez | Gratuito, CDN integrada, fácil integración con Django, optimización automática |
| Gmail SMTP | Envío de correos | Alejandro Sánchez | Gratuito, confiable, fácil configuración, alta entregabilidad |
| HTML5/CSS3 | Frontend y estilos | Alejandro Sánchez | Estándar, compatible con todos navegadores, permite animaciones avanzadas |
| JavaScript (Vanilla) | Interacciones y navegación por teclado | Alejandro Sánchez | Sin dependencias, rápido, funciona en todos navegadores, ideal para proyectos pequeños |
| YouTube API (embed) | Trailers de juegos | Alejandro Sánchez | Gratuito, fácil integración, contenido multimedia de calidad |
| Render | Despliegue en producción | Alejandro Sánchez | Plan gratuito, fácil integración con GitHub, soporte PostgreSQL |
| Git / GitHub | Control de versiones | Alejandro Sánchez | Estándar de la industria, trabajo colaborativo, historial de cambios |
| Visual Studio Code | Editor de código | Alejandro Sánchez | Liviano, extensiones para Python/Django, integración con Git |
| Figma | Diseño de prototipos | Alejandro Sánchez | Gratuito, colaborativo, permite exportar assets |
| Draw.io | Diagramas UML | Alejandro Sánchez | Gratuito, exporta PNG, fácil de usar, integración con Google Drive |
| Mermaid | Diagramas en código | Alejandro Sánchez | Integrado con Markdown, fácil de versionar en GitHub |
| GitHub Projects | Gestión del Sprint Backlog | Juan Bermeo | Integrado con repositorio, gratuito, visual (Kanban) |
| WhatsApp | Comunicación del equipo | Todos | Rápido, gratuito, notificaciones inmediatas, grupos |
| UptimeRobot | Monitoreo de disponibilidad | Alejandro Sánchez | Gratuito, mantiene Render activo, alertas por email |
| TinyPNG | Compresión de imágenes | Alejandro Sánchez | Gratuito, reduce tamaño de imágenes sin pérdida de calidad |

Justificación de herramientas principales:

- Django vs otros frameworks: Django incluye autenticación, ORM y admin integrados, lo que acelera el desarrollo de una tienda virtual. Su curva de aprendizaje es moderada y la documentación es extensa.

- Cloudinary vs almacenamiento local: Cloudinary ofrece CDN gratuita, optimización automática de imágenes y no consume recursos del servidor de Render, que tiene límites de almacenamiento.

- JavaScript Vanilla vs React/Vue: Para este proyecto no se necesita un framework frontend pesado. Vanilla JS es suficiente y evita complejidad adicional. La navegación por teclado y el carrito AJAX se implementan fácilmente.

- Render vs otras plataformas: Render ofrece plan gratuito con PostgreSQL incluido y se integra directamente con GitHub. Es más confiable que PythonAnywhere (que no tiene PostgreSQL gratis) y más fácil que AWS.