## ACTA DE SPRINT PLANNING – KHAOS STORE

Fecha: 27 de Abril de 2026
 Duración del sprint: 1 semana
 Duración de la reunión: 1 hora

### EQUIPO

Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)
 Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)
 Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)
 Sebastián González (Development Team)

### OBJETIVO DEL SPRINT

El objetivo de este sprint es preparar el proyecto para su entrega final, asegurando que toda la documentación esté completa, las pruebas estén correctamente realizadas y el sistema cumpla con los requisitos establecidos.

### ALCANCE DEL SPRINT

Este sprint incluye la realización de pruebas mediante Postman, la actualización del README del proyecto y la validación final de todos los componentes del sistema para su correcta entrega.

### REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

El cliente solicita que el sistema esté completamente documentado, que las funcionalidades puedan ser verificadas mediante pruebas claras y que el proyecto esté listo para ser presentado y evaluado sin errores.

### HISTORIAS DE USUARIO SELECCIONADAS

Como desarrollador, quiero validar las funcionalidades mediante pruebas en Postman para asegurar el correcto funcionamiento del backend.
 Como usuario, quiero una documentación clara en el README para entender cómo usar el sistema.
 Como equipo, queremos asegurar que el proyecto esté completamente listo para su entrega final.

### TAREAS DEFINIDAS

Realizar pruebas de endpoints utilizando Postman.
 Documentar las pruebas realizadas.
 Actualizar el README con instrucciones claras de instalación y uso.
 Revisar el funcionamiento general del sistema.
 Verificar que todos los requerimientos estén completos.

### ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Alejandro Sánchez Quimbayo: Coordinación general del sprint y validación final del sistema.
 Juan Andrés Bermeo Álvarez: Documentación del proceso y actualización del README.
 Cristian Camilo Donoso Parra: Ejecución de pruebas en Postman y validación del backend.
 Sebastián González: Revisión de interfaz y apoyo en validación general del sistema.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Todas las rutas del sistema deben estar probadas en Postman.
 El README debe estar actualizado y ser claro.
 El sistema debe ejecutarse correctamente sin errores críticos.
 El proyecto debe estar listo para su entrega final.

### RIESGOS IDENTIFICADOS

Errores no detectados en endpoints.
 Documentación incompleta o poco clara.
 Problemas en la ejecución del sistema en diferentes entornos.