DAILY MEETING - DÍA 23
 Fecha: 23 de Abril de 2026 (Jueves)
 Hora: 10:10AM - 10:25 AM
 Duración: 15 minutos
 Sprint: Sprint 3

Asistentes:
 Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)
 Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)
 Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)
 Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:
 Alejandro Sánchez: Se modificó el concepto visual de la página, ajustando estilos, colores y distribución general. Hoy: Refinar detalles de interfaz y validar consistencia visual. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Documentación de actas. Hoy: Registrar cambios visuales realizados y actualizar documentación. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Validación de cambios en interfaz. Hoy: Apoyar en pruebas de visualización en diferentes dispositivos. Sin impedimentos.

Sebastián González: Rediseño de componentes visuales completado. Hoy: Ajustar responsividad de la página. Sin impedimentos.

Avances:
 Nuevo concepto visual definido
 Mejoras en estilos y distribución
 Interfaz más consistente

Próxima Reunión: Martes 28 de Abril de 2026 a las 10:10AM

DAILY MEETING - DÍA 24
 Fecha: 28 de Abril de 2026 (Martes)
 Hora: 10:10AM - 10:25 AM
 Duración: 15 minutos
 Sprint: Sprint 3

Asistentes:
 Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)
 Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)
 Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)
 Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:
 Alejandro Sánchez: Se realizaron modificaciones al archivo README del proyecto, mejorando la documentación y estructura. Hoy: Completar secciones faltantes y agregar instrucciones de uso. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Documentación de actas. Hoy: Revisar coherencia del README con el proyecto. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Validación de instrucciones del README. Hoy: Probar instalación siguiendo la documentación. Sin impedimentos.

Sebastián González: Ajustes en formato y presentación del README. Hoy: Mejorar legibilidad y estructura visual. Sin impedimentos.

Avances:
 README actualizado
 Mejor documentación del proyecto
 Instrucciones más claras

Próxima Reunión: Jueves 30 de Abril de 2026 a las 10:10AM

DAILY MEETING - DÍA 25
 Fecha: 30 de Abril de 2026 (Jueves)
 Hora: 10:10AM - 10:25 AM
 Duración: 15 minutos
 Sprint: Sprint 3

Asistentes:
 Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)
 Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)
 Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)
 Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:
 Alejandro Sánchez: Se revisó el repositorio en GitHub y la preparación de la exposición del proyecto. Hoy: Ajustar detalles finales para la presentación. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Documentación de actas. Hoy: Apoyar en la organización de la exposición. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Revisión de código en GitHub. Hoy: Validar funcionamiento general del sistema. Sin impedimentos.

Sebastián González: Preparación de recursos visuales para la exposición. Hoy: Ajustar presentación visual. Sin impedimentos.

Avances:
 Repositorio revisado y organizado
 Preparación de la exposición
 Validación general del proyecto

Próxima Reunión: Viernes 1 de Mayo de 2026 a las 7:00PM

DAILY MEETING - DÍA 26
 Fecha: 1 de Mayo de 2026 (Viernes)
 Hora: 7:00PM - 7:20 PM
 Duración: 20 minutos
 Sprint: Sprint 3

Asistentes:
 Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)
 Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)
 Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)
 Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:
 Alejandro Sánchez: Se probó que el proyecto corriera correctamente en la máquina local. Validación general completada. Hoy: Ajustar pequeños errores encontrados. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Documentación de actas. Hoy: Registrar pruebas finales del sistema. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Ejecución del proyecto en entorno local. Hoy: Verificar compatibilidad en diferentes entornos. Sin impedimentos.

Sebastián González: Validación de interfaz en ejecución local. Hoy: Ajustar detalles visuales menores. Sin impedimentos.

Avances:
 Proyecto ejecutado correctamente en máquina local
 Validación completa del sistema
 Identificación de ajustes menores

Próxima Reunión: A definir según cierre de Sprint