PROYECTO KHAOS STORE

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Fecha de Entrega: 17 de abril de 2026

INTEGRANTES DEL EQUIPO Y ROLES

| Rol | Nombre | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (Cliente Interno) | Alejandro Sánchez Quimbayo | Responsable del 80% del desarrollo: backend (Django, modelos, vistas, autenticación, carrito, checkout, correos), frontend (HTML, CSS, JavaScript, templates, diseño PS5, animaciones, sonidos, video), base de datos, integraciones (Cloudinary, Gmail SMTP), despliegue en Render. Define prioridades, gestiona el backlog y valida funcionalidades. |
| Scrum Master | Juan Andrés Bermeo Álvarez | Facilitación de reuniones, documentación de actas, gestión del tablero GitHub Projects, aseguramiento de la metodología Scrum, remoción de impedimentos, seguimiento del cronograma. |
| Development Team | Cristian Camilo Donoso Parra | Apoyo en desarrollo backend, pruebas funcionales, revisión de código, colaboración en la lógica del carrito, checkout y sistema de reseñas. |
| Development Team | Sebastián González | Apoyo en desarrollo frontend, pruebas de interfaz, revisión de diseño responsive, colaboración en la integración de Cloudinary y los efectos visuales. |
| Stakeholder (Cliente Externo) | Felipe Barreto | Dueño de las cuentas de PlayStation con los juegos precargados. Provee las credenciales de las cuentas que se entregan al cliente final después de la compra. Valida que el flujo de entrega de cuentas sea correcto. |

1.1. ACTAS DE LAS REUNIONES

A continuación, se presentan las actas de todas las reuniones realizadas durante el desarrollo del proyecto, siguiendo la metodología Scrum. Se incluyen: 1 Acta de Sprint Planning, 20 Actas de Daily Meeting (una por cada día hábil del sprint, con una duración aproximada de 35 minutos cada una), y 1 Acta de Sprint Review.

ACTA DE SPRINT PLANNING

Fecha: 01 de marzo de 2026
Hora: 9:00 AM - 11:30 AM
Duración: 2.5 horas
Tipo: Planificación del Sprint
Sprint: Sprint 1 - Configuración Inicial y Autenticación

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

- Felipe Barreto (Stakeholder / Cliente Externo - Dueño de cuentas PlayStation)

- (Nombre del profesor) (Stakeholder / Profesor)

Objetivo del Sprint:
Establecer la base del proyecto Khaos Store, incluyendo configuración del entorno Django, modelos de datos, sistema de autenticación completo (registro, login, logout, recuperación de contraseña), y diseño frontend estilo PS5.

| ID | Historia de Usuario Prioridad Responsable |
| --- | --- |
| HU-01 | Yo como visitante quiero registrarme en la plataforma para tener una cuenta personal y poder comprar cuentas de juegos Alta Alejandro Sánchez |
| HU-02 | Yo como usuario registrado quiero iniciar y cerrar sesión para acceder a mi cuenta y ver mis compras Alta Alejandro Sánchez |
| HU-03 | Yo como visitante quiero ver el catálogo de juegos disponibles para explorar las cuentas en oferta Alta Alejandro Sánchez |
| HU-04 | Yo como visitante quiero ver el detalle de una cuenta de juego para conocer qué incluye y decidir si la compro Media Alejandro Sánchez |
| HU-05 | Yo como visitante quiero agregar cuentas de juegos a un carrito de compras para adquirir varias a la vez Alta Alejandro Sánchez |
| HU-06 | Yo como usuario quiero realizar el checkout para completar la compra de cuentas y recibir las credenciales de acceso Alta Alejandro Sánchez |
| HU-07 | Yo como usuario quiero cancelar una orden pendiente desde mi perfil si me arrepiento de la compra Baja Alejandro Sánchez |
| HU-08 | Yo como usuario quiero poder cambiar mi contraseña y recuperarla si la olvido para no perder acceso a mis compras Media Alejandro Sánchez |
| HU-09 | Yo como usuario quiero dejar reseñas y calificaciones sobre las cuentas de juegos que compré Baja Alejandro Sánchez |

Negocio:
Khaos Store se dedica a la venta de cuentas de PlayStation con juegos ya adquiridos. El cliente (Felipe Barreto) provee las cuentas con los juegos precargados. El flujo de negocio es:

- El cliente selecciona una cuenta de juego (ej: cuenta con God of War Ragnarok)

- Realiza el pago a través de los métodos indicados (Nequi, Bancolombia)

- El administrador (Felipe Barreto) recibe el comprobante y activa la orden

- El sistema envía al cliente las credenciales de la cuenta de PlayStation (email y contraseña)

- El cliente inicia sesión en su PlayStation con esas credenciales y descarga el juego

Asignación de Tareas del Sprint:

| Tarea | Responsable Principal | Apoyo |
| --- | --- | --- |
| Configuración de Django y entorno virtual | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso |
| Creación de modelos (Product, UserProfile, Cart, CartItem, Order, Review) | Alejandro Sánchez | Juan Bermeo |
| Implementación de registro de usuarios con validación de teléfono | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso |
| Implementación de login y logout | Alejandro Sánchez | Sebastián González |
| Implementación de recuperación y cambio de contraseña | Cristian Donoso | Alejandro Sánchez |
| Creación de templates HTML y CSS estilo PS5 (diseño completo) | Alejandro Sánchez | Sebastián González |
| Desarrollo de JavaScript y navegación por teclado (experiencia PS5) | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso |
| Implementación de video de fondo, música ambiental y efectos de sonido | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso |
| Desarrollo de carrito de compras con persistencia | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso |
| Desarrollo de checkout y órdenes con generación de cuentas | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso |
| Integración con Gmail SMTP para envío de credenciales | Alejandro Sánchez | Juan Bermeo |
| Integración con Cloudinary para almacenamiento de imágenes | Alejandro Sánchez | Sebastián González |
| Documentación de actas y gestión del tablero | Juan Bermeo | Todos |
| Pruebas funcionales y de usabilidad | Cristian Donoso | Sebastián González |

Definición de Hecho (DoD):

- El código debe estar en GitHub en la rama main

- Las pruebas básicas deben pasar

- El código debe seguir PEP8 y buenas prácticas

- Debe haber documentación en el README

- Debe estar desplegado en entorno de desarrollo local

- La interfaz debe ser responsive y funcionar en dispositivos móviles

Próximos Pasos:

- Iniciar desarrollo el 02 de marzo de 2026

- Daily Meetings a las 11:30AM (20 reuniones programadas, duración 35 minutos cada una)

- Sprint Review el 27 de Marzo de 2026

ACTAS DE DAILY MEETING (20 REUNIONES)

A continuación se presentan las 20 actas de Daily Meeting, una por cada día hábil de desarrollo. Cada reunión tuvo una duración aproximada de 35 minutos, donde cada miembro del equipo reportó sus avances, planeó el día siguiente y se identificaron impedimentos.

DAILY MEETING - DÍA 1

Fecha: 02 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 1
Día: 1 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: (Primer día) - Configurar entorno virtual, instalar Django, crear proyecto base, definir estructura de carpetas. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: (Primer día) - Configurar tablero en GitHub Projects, definir columnas (To Do, In Progress, Review, Done). Sin impedimentos.

Cristian Donoso: (Primer día) - Investigar sobre Cloudinary y su integración con Django. Sin impedimentos.

Sebastián González: (Primer día) - Investigar sobre diseño CSS estilo PS5, recopilar referencias visuales. Sin impedimentos.

Decisiones Tomadas:

- Se usará Django 6.0 como framework backend

- La base de datos será SQLite para desarrollo y PostgreSQL para producción

- El diseño será inspirado en PlayStation 5 con fondo de video y efectos neón

- Se implementará navegación por teclado (flechas, Enter, ESC) para experiencia de consola

Próxima Reunión: Mañana 03 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 2

Fecha: 03 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 1
Día: 2 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Configuración de Django y entorno virtual completada. Creación del proyecto y primera aplicación. Hoy: Crear modelos Product y UserProfile. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Configuración del tablero completada. Creación de issues iniciales. Hoy: Documentar primeras actas. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Investigación de Cloudinary completada. Documentación de la API. Hoy: Configurar cuenta Cloudinary de prueba. Sin impedimentos.

Sebastián González: Investigación de diseño completada. Recopilación de paleta de colores (negro, gris, blanco, neones). Hoy: Crear bocetos iniciales del diseño en Figma. Sin impedimentos.

Avances:

- Proyecto Django creado correctamente

- Entorno virtual funcionando

- Primera aplicación (store) configurada

Próxima Reunión: Mañana 04 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 3

Fecha: 04 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 1
Día: 3 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Modelos Product y UserProfile creados. Definición de campos y relaciones. Hoy: Implementar registro de usuarios. Impedimento: Dudas con validación de teléfono (10 dígitos) y fecha de nacimiento.

Juan Bermeo: Documentación de actas en curso. Organización del Sprint Backlog. Hoy: Continuar con actas y actualizar tablero. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Configuración Cloudinary completada. API keys generadas. Hoy: Probar subida de imágenes desde Django. Sin impedimentos.

Sebastián González: Bocetos iniciales del diseño en Figma aprobados. Hoy: Comenzar maquetación del template base (base.html) con estructura HTML. Sin impedimentos.

Impedimentos y Acciones:

- Validación de teléfono (10 dígitos) y fecha de nacimiento: Investigar regex apropiado y lógica de validación. Responsable: Alejandro Sánchez.

Próxima Reunión: Mañana 05 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 4

Fecha: 05 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 1
Día: 4 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Implementación de registro de usuarios completada. Validaciones funcionando. Hoy: Implementar login y logout. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Organización del Sprint Backlog completada. Hoy: Continuar con actas y revisar issues. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Pruebas de Cloudinary exitosas. Imágenes subidas correctamente. Hoy: Configurar variables de entorno y archivo .env. Sin impedimentos.

Sebastián González: Template base maquetado con header y footer. Hoy: Continuar con estilos CSS (colores, fuentes, efectos). Sin impedimentos.

Avances:

- Registro de usuarios funcionando

- Validación de teléfono (10 dígitos) implementada

- Validación de fecha de nacimiento implementada

Próxima Reunión: Mañana 06 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 5

Fecha: 06 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 1
Día: 5 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Implementación de login/logout completada. Mensajes de éxito y error. Hoy: Crear templates base con estilo PS5 completo. Impedimento: Necesito imágenes de ejemplo para los juegos.

Juan Bermeo: Documentación de actas. Hoy: Preparar informe de avance semana 1. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Configuración de variables de entorno completada. Hoy: Buscar imágenes placeholder para juegos (5-10 imágenes de muestra). Sin impedimentos.

Sebastián González: Estilos CSS avanzados implementados (gradientes, bordes neón). Hoy: Continuar con diseño responsivo. Sin impedimentos.

Avances Semana 1:

- Configuración Django completada

- Modelos Product y UserProfile creados

- Registro de usuarios implementado con validaciones

- Login/Logout implementado

- Cloudinary configurado

- Template base maquetado

Próxima Reunión: Lunes 09 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 6

Fecha: 09 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 1
Día: 6 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Finalización de base.html y avance de home.html. Estructura de tarjetas de juegos. Hoy: Implementar catálogo de juegos con paginación. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Informe de avance semana 1 completado. Hoy: Actualizar tablero con nuevas tareas. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Imágenes placeholder obtenidas (10 imágenes). Hoy: Apoyar en pruebas de visualización del catálogo. Sin impedimentos.

Sebastián González: Diseño responsivo avanzado (media queries). Hoy: Finalizar estilos del home. Sin impedimentos.

Avances:

- base.html completado con estilo PS5

- home.html con estructura de tarjetas

- Diseño responsivo funcionando

Próxima Reunión: Mañana 10 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 7

Fecha: 10 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 1
Día: 7 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Catálogo con paginación implementado (12 productos por página). Hoy: Implementar filtros por categoría. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Actualización del tablero completada. Hoy: Continuar con actas. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Pruebas de visualización del catálogo. Hoy: Apoyar en pruebas de paginación. Sin impedimentos.

Sebastián González: Estilos del home finalizados. Hoy: Apoyar en diseño de filtros. Sin impedimentos.

Avances:

- Paginación funcionando correctamente

- Tarjetas de juegos con imágenes

- Navegación entre páginas implementada

Próxima Reunión: Mañana 11 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 8

Fecha: 11 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 1
Día: 8 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Filtros por categoría implementados. Hoy: Implementar filtros por precio y ordenamiento. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Documentación de actas. Hoy: Preparar resumen de avances semana 2. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Pruebas de filtros por categoría. Hoy: Apoyar en pruebas de filtros por precio. Sin impedimentos.

Sebastián González: Diseño de filtros finalizado. Hoy: Apoyar en ajustes de interfaz. Sin impedimentos.

Avances:

- Filtros por categoría funcionando

- Búsqueda por nombre implementada

Próxima Reunión: Mañana 12 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 9

Fecha: 12 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 1
Día: 9 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Filtros por precio y ordenamiento implementados (nombre, precio ascendente/descendente, fecha). Hoy: Implementar detalle de producto (product_detail.html). Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Resumen de avances semana 2. Hoy: Continuar con actas. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Pruebas de filtros completadas. Hoy: Apoyar en pruebas de detalle de producto. Sin impedimentos.

Sebastián González: Ajustes de interfaz de filtros. Hoy: Diseñar página de detalle de producto. Sin impedimentos.

Avances:

- Filtros por categoría, precio y ordenamiento completos

- Búsqueda integrada con filtros

Próxima Reunión: Mañana 13 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 10

Fecha: 13 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 1
Día: 10 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Detalle de producto implementado con información completa. Hoy: Integrar trailer de YouTube en el detalle. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Documentación de actas. Hoy: Finalizar actas semana 2. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Pruebas de detalle de producto. Hoy: Apoyar en pruebas de integración de trailer. Sin impedimentos.

Sebastián González: Página de detalle diseñada. Hoy: Ajustar estilos para el trailer responsivo. Sin impedimentos.

Avances Semana 2:

- Catálogo completo con filtros y paginación

- Búsqueda por nombre implementada

- Filtros por categoría y precio

- Ordenamiento (nombre, precio ascendente/descendente, fecha)

- Página de detalle de producto

Próxima Reunión: Lunes 16 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 11

Fecha: 16 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 2
Día: 11 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Trailer de YouTube integrado en detalle. Hoy: Comenzar implementación del carrito de compras (modelos Cart y CartItem). Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Documentación de actas semana 3. Hoy: Actualizar tablero. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Pruebas de trailer completadas. Hoy: Apoyar en diseño de lógica del carrito. Sin impedimentos.

Sebastián González: Ajustes de estilos en detalle. Hoy: Diseñar página del carrito. Sin impedimentos.

Avances:

- Detalle de producto con trailer funcionando

- Reseñas visibles en detalle

Próxima Reunión: Mañana 17 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 12

Fecha: 17 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 2
Día: 12 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Modelos Cart y CartItem creados. Relaciones definidas. Hoy: Implementar lógica de agregar al carrito. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Actualización del tablero. Hoy: Continuar con actas. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Apoyo en diseño de lógica del carrito. Hoy: Probar funcionalidad de agregar al carrito. Sin impedimentos.

Sebastián González: Página del carrito diseñada (estructura HTML). Hoy: Continuar con estilos del carrito. Sin impedimentos.

Avances:

- Modelos Cart y CartItem funcionando

- Relación usuario-carrito establecida

- Carrito para usuarios anónimos con session_key

Próxima Reunión: Mañana 18 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 13

Fecha: 18 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 2
Día: 13 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Lógica de agregar al carrito implementada con AJAX. Badge actualizándose. Hoy: Implementar vista del carrito (cart.html) con listado de productos. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Documentación de actas. Hoy: Preparar informe de avances. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Pruebas de agregar al carrito exitosas. Hoy: Apoyar en pruebas de visualización del carrito. Sin impedimentos.

Sebastián González: Estilos del carrito avanzados. Hoy: Finalizar diseño del carrito. Sin impedimentos.

Avances:

- Agregar al carrito funcionando (AJAX)

- Badge del carrito actualizándose sin recargar página

- Fusión de carrito anónimo al iniciar sesión

Próxima Reunión: Mañana 19 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 14

Fecha: 19 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 2
Día: 14 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Vista del carrito implementada. Listado de productos, cantidades y totales. Hoy: Implementar actualización de cantidades y eliminación de productos. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Informe de avances. Hoy: Continuar con actas. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Pruebas de visualización del carrito. Hoy: Apoyar en pruebas de actualización de cantidades. Sin impedimentos.

Sebastián González: Diseño del carrito finalizado. Hoy: Apoyar en ajustes de interfaz. Sin impedimentos.

Avances:

- Carrito muestra todos los productos agregados

- Cálculo de subtotales y total funcionando

Próxima Reunión: Mañana 20 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 15

Fecha: 20 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 2
Día: 15 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Actualización de cantidades y eliminación de productos implementada. Hoy: Implementar checkout y modelo Order. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Documentación de actas. Hoy: Preparar resumen de avances semana 3. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Pruebas de actualización de cantidades. Hoy: Apoyar en pruebas de checkout. Sin impedimentos.

Sebastián González: Ajustes finales del carrito. Hoy: Diseñar página de checkout. Sin impedimentos.

Avances Semana 3:

- Carrito de compras completo

- Actualización de cantidades en tiempo real

- Eliminación de productos del carrito

- Cálculo de totales funcionando

Próxima Reunión: Lunes 23 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 16

Fecha: 23 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 2
Día: 16 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Modelo Order creado. Checkout con datos del cliente. Hoy: Implementar lógica de creación de órdenes y reducción de stock. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Resumen de avances semana 3. Hoy: Continuar con actas. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Pruebas de checkout. Hoy: Apoyar en pruebas de creación de órdenes. Sin impedimentos.

Sebastián González: Página de checkout diseñada. Hoy: Ajustar estilos responsivos. Sin impedimentos.

Avances:

- Modelo Order creado

- Checkout capturando datos del cliente

- Validación de campos

Próxima Reunión: Mañana 24 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 17

Fecha: 24 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 2
Día: 17 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Lógica de creación de órdenes completada. Reducción de stock. Hoy: Implementar envío de correos de confirmación con instrucciones de pago. Impedimento: Configuración de Gmail SMTP.

Juan Bermeo: Documentación de actas. Hoy: Ayudar con configuración de correos (crear cuenta). Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Pruebas de creación de órdenes. Hoy: Apoyar en pruebas de envío de correos. Sin impedimentos.

Sebastián González: Ajustes de estilos en checkout. Hoy: Diseñar página de éxito. Sin impedimentos.

Impedimentos y Acciones:

- Configuración de Gmail SMTP: Crear cuenta soportekhaosstore@gmail.com y generar contraseña de aplicación. Responsable: Alejandro Sánchez con apoyo de Juan Bermeo.

Próxima Reunión: Mañana 25 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 18

Fecha: 25 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 2
Día: 18 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Configuración de Gmail SMTP completada. Correos funcionando. Hoy: Implementar sistema de reseñas y calificaciones. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Apoyo en configuración de correos. Hoy: Continuar con actas. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Pruebas de envío de correos exitosas. Hoy: Apoyar en pruebas de reseñas. Sin impedimentos.

Sebastián González: Página de éxito diseñada. Hoy: Ajustar estilos de reseñas. Sin impedimentos.

Avances:

- Checkout completado

- Envío de correos de confirmación funcionando

- Página de éxito implementada

Próxima Reunión: Mañana 26 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 19

Fecha: 26 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 2
Día: 19 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Sistema de reseñas implementado (crear, editar, calificación con estrellas). Hoy: Implementar recuperación de contraseña. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Documentación de actas. Hoy: Preparar acta de Sprint Review. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Pruebas de reseñas completadas. Hoy: Apoyar en pruebas de recuperación de contraseña. Sin impedimentos.

Sebastián González: Estilos de reseñas finalizados. Hoy: Ajustar diseño de página de recuperación. Sin impedimentos.

Avances:

- Reseñas con calificación por estrellas (1 a 5)

- Promedio de calificaciones visible

- Edición de reseñas permitida

Próxima Reunión: Mañana 27 de Marzo de 2026 a las 11:30AM

DAILY MEETING - DÍA 20

Fecha: 27 de Marzo de 2026
Hora: 11:30AM - 12:05 AM
Duración: 35 minutos
Sprint: Sprint 2
Día: 20 de 20

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

- Felipe Barreto (Stakeholder / Cliente Externo - invitado especial)

Desarrollo de la Reunión:

Alejandro Sánchez: Recuperación de contraseña implementada (envío de enlace por email, token expiración). Todas las funcionalidades completadas. Hoy: Pruebas finales y corrección de bugs. Sin impedimentos.

Juan Bermeo: Acta de Sprint Review preparada. Hoy: Finalizar actas. Sin impedimentos.

Cristian Donoso: Pruebas de recuperación exitosas. Hoy: Pruebas integrales del sistema. Sin impedimentos.

Sebastián González: Diseño de páginas de recuperación finalizado. Hoy: Pruebas de interfaz en diferentes dispositivos. Sin impedimentos.

Felipe Barreto: Verifica que el flujo de entrega de cuentas sea correcto. Aprueba la integración.

Avances Semana 4 (FINAL):

- Recuperación de contraseña por email funcionando

- Cambio de contraseña desde perfil implementado

- Todas las funcionalidades completadas (9/9 HU)

- Proyecto listo para Sprint Review

Próxima Reunión: Sprint Review hoy 27 de Marzo de 2026 a las 10:00 AM

ACTA DE SPRINT REVIEW

Fecha: 27 de Marzo de 2026
Hora: 10:00 AM - 11:30 AM
Duración: 1.5 horas
Tipo: Revisión Final del Sprint
Sprint: Sprint 2

Asistentes:

- Alejandro Sánchez Quimbayo (Product Owner / Desarrollador Principal)

- Juan Andrés Bermeo Álvarez (Scrum Master)

- Cristian Camilo Donoso Parra (Development Team)

- Sebastián González (Development Team)

- Felipe Barreto (Stakeholder / Cliente Externo - Dueño de cuentas PlayStation)

- (Nombre del profesor) (Stakeholder / Profesor)

Historias de Usuario Completadas (9 de 9):

| ID | Historia de Usuario | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro de usuarios | Completada | Alejandro Sánchez |
| HU-02 | Inicio/cierre de sesión | Completada | Alejandro Sánchez |
| HU-03 | Catálogo de juegos con filtros | Completada | Alejandro Sánchez |
| HU-04 | Detalle de juego con trailer | Completada | Alejandro Sánchez |
| HU-05 | Carrito de compras | Completada | Alejandro Sánchez |
| HU-06 | Checkout y órdenes | Completada | Alejandro Sánchez |
| HU-07 | Cancelar orden | Completada | Alejandro Sánchez |
| HU-08 | Cambio/recuperación de contraseña | Completada | Alejandro Sánchez |
| HU-09 | Reseñas y calificaciones | Completada | Alejandro Sánchez |

Contribución por Miembro:

| Miembro | Contribución | Porcentaje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alejandro Sánchez Quimbayo | Desarrollo completo frontend y backend, diseño UI/UX, integraciones, despliegue | 60% |  |  |
| Juan Andrés Bermeo Álvarez | Documentación de actas, gestión del tablero, facilitación de reuniones | 10% |  |  |
| Cristian Camilo Donoso Parra | Apoyo en backend, pruebas funcionales, revisión de código | 20% |  |  |
| Sebastián González | Apoyo en frontend, pruebas de interfaz, diseño responsivo | 10% |  |  |

Funcionalidades Implementadas por Alejandro Sánchez:

Backend (Django):

- 6 modelos de datos (Product, UserProfile, Cart, CartItem, Order, Review)

- 15+ vistas (home, detalle, carrito, checkout, autenticación, perfil, reseñas)

- URLs configuradas y protegidas

- Autenticación completa (registro, login, logout, recuperación contraseña, cambio contraseña)

- Lógica de carrito con sesiones y usuarios autenticados (fusión de carrito anónimo)

- Generación de órdenes y envío de correos con instrucciones de pago

- Validaciones de stock y reducción automática

- Sistema de reseñas con calificación por estrellas

Frontend (Diseño estilo PS5):

- 12+ templates HTML (base, home, detalle, carrito, checkout, login, register, perfil, éxito, recuperación)

- CSS completo estilo PS5 (gradientes, bordes neón, glassmorphism, animaciones)

- Navegación por teclado (flechas izquierda/derecha, Enter, ESC)

- Efectos de sonido estilo PES 6 (navegación, selección, escape)

- Video de fondo en bucle (God of War)

- Música ambiente automática

- Carrito con actualización AJAX (sin recargar página)

- Diseño responsive (móvil, tablet, desktop)

Integraciones:

- Cloudinary para almacenamiento y optimización de imágenes

- Gmail SMTP para envío de correos (bienvenida, instrucciones de pago, recuperación)

- YouTube para trailers de juegos

- Despliegue en Render con PostgreSQL

Demostraciones Realizadas:

- Registro de usuario con validación de teléfono y fecha de nacimiento (audio de éxito)

- Inicio y cierre de sesión con mensajes de bienvenida

- Catálogo de juegos con filtros por categoría, precio, búsqueda y ordenamiento

- Paginación (12 productos por página)

- Detalle de juego con información completa y trailer de YouTube

- Reseñas con calificación por estrellas (crear y editar)

- Carrito de compras: agregar, actualizar cantidades, eliminar (todo con AJAX)

- Checkout: captura de datos, selección de método de pago

- Generación de orden con número único y envío de email

- Página de éxito con instrucciones de pago

- Perfil de usuario con historial de órdenes y cancelación

- Cambio de contraseña desde el perfil

- Recuperación de contraseña por email con enlace temporal

- Navegación completa por teclado (flechas para mover el cursor, Enter para seleccionar)

- Efectos de sonido en todas las interacciones de teclado

Métricas del Proyecto:

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código (aproximado) | 5,000+ |
| Templates HTML | 12 |
| Archivos CSS/JS | 5 |
| Modelos de datos | 6 |
| Vistas implementadas | 15+ |
| URLs configuradas | 20+ |
| APIs integradas | 4 (Cloudinary, Gmail SMTP, YouTube, Render) |
| Horas de desarrollo | 120+ |
| Reuniones realizadas | 22 (1 Sprint Planning, 20 Daily, 1 Sprint Review) |

Retroalimentación del Stakeholder (Felipe Barreto - Dueño de cuentas):

- El flujo de compra es correcto y seguro

- La entrega de credenciales por email funciona adecuadamente

- Los clientes recibirán las cuentas de PlayStation sin problemas

- Se sugiere agregar un botón de WhatsApp para soporte post-venta

Retroalimentación del Profesor:

- El proyecto cumple con todos los requisitos funcionales

- La interfaz estilo PS5 es innovadora y atractiva

- La navegación por teclado añade valor diferencial al proyecto

- Los efectos de sonido mejoran la experiencia de usuario

- La documentación es completa y organizada

- El despliegue en Render es correcto

Próximos Pasos:

- Proyecto finalizado y listo para exposición

- Fecha de exposición: Viernes 17 de Abril de 2026

1.1.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

A continuación se presentan los requerimientos funcionales organizados por cada Historia de Usuario. Todos fueron implementados por Alejandro Sánchez Quimbayo.

HU-01: Registro de usuarios

- RF-01: El sistema debe permitir registro con username, email, password, teléfono (10 dígitos) y fecha de nacimiento

- RF-02: El sistema debe validar que el email no esté registrado previamente

- RF-03: El sistema debe validar que el username no esté en uso

- RF-04: El sistema debe encriptar la contraseña antes de guardarla (hash)

- RF-05: El sistema debe enviar un email de bienvenida al registrarse

- RF-06: El sistema debe reproducir un audio al completar el registro exitoso

HU-02: Inicio de sesión

- RF-07: El sistema debe autenticar usuarios con username y password

- RF-08: El sistema debe mantener la sesión activa hasta que el usuario cierre sesión

- RF-09: El sistema debe redirigir al usuario a la página anterior después del login

- RF-10: El sistema debe mostrar mensajes de error si las credenciales son incorrectas

HU-03: Catálogo de juegos

- RF-11: El sistema debe mostrar juegos en formato de tarjetas (imagen, nombre, precio, categoría)

- RF-12: El sistema debe permitir búsqueda por nombre del juego

- RF-13: El sistema debe filtrar juegos por categoría

- RF-14: El sistema debe filtrar juegos por rango de precio (mínimo y máximo)

- RF-15: El sistema debe ordenar juegos por nombre, precio (ascendente/descendente) y fecha

- RF-16: El sistema debe paginar los resultados (12 productos por página)

- RF-17: El sistema debe mostrar un badge de "OFERTA" si el juego tiene precio rebajado

- RF-18: El sistema debe mostrar un badge de "AGOTADO" si el stock es cero

HU-04: Detalle de juego

- RF-19: El sistema debe mostrar información completa del juego (nombre, precio, descripción, categoría)

- RF-20: El sistema debe mostrar trailer integrado (YouTube)

- RF-21: El sistema debe mostrar reseñas y calificaciones de usuarios

- RF-22: El sistema debe mostrar el promedio de calificaciones

- RF-23: El sistema debe permitir agregar el juego al carrito desde el detalle

- RF-24: El sistema debe mostrar juegos relacionados (misma categoría)

HU-05: Carrito de compras

- RF-25: El sistema debe permitir agregar productos al carrito

- RF-26: El sistema debe permitir actualizar la cantidad de productos

- RF-27: El sistema debe permitir eliminar productos del carrito

- RF-28: El sistema debe mostrar el subtotal y total del carrito

- RF-29: El sistema debe persistir el carrito para usuarios anónimos (session_key)

- RF-30: El sistema debe fusionar carrito anónimo al iniciar sesión

- RF-31: El sistema debe actualizar el badge del carrito en tiempo real (AJAX)

HU-06: Checkout y órdenes

- RF-32: El sistema debe capturar datos del cliente (nombre, email, teléfono)

- RF-33: El sistema debe ofrecer métodos de pago (Nequi, Tarjeta, PayPal)

- RF-34: El sistema debe generar un número de orden único (formato KHAOS-XXXXXXXX)

- RF-35: El sistema debe enviar email con instrucciones de pago

- RF-36: El sistema debe reducir el stock de productos al crear la orden

- RF-37: El sistema debe validar stock disponible antes de crear la orden

- RF-38: El sistema debe mostrar una página de éxito con el número de orden

- RF-39: El sistema debe enviar las credenciales de la cuenta PlayStation al confirmar el pago

HU-07: Cancelar orden

- RF-40: El sistema debe permitir cancelar órdenes en estado PENDIENTE

- RF-41: El sistema debe restaurar el stock al cancelar una orden

- RF-42: El sistema debe mostrar el estado de cada orden (Pendiente, Pagado, Enviado, Entregado, Cancelado)

HU-08: Cambio y recuperación de contraseña

- RF-43: El sistema debe permitir cambiar contraseña desde el perfil

- RF-44: El sistema debe solicitar la contraseña actual para cambiarla

- RF-45: El sistema debe enviar enlace de recuperación al email registrado

- RF-46: El sistema debe expirar el enlace de recuperación en 24 horas

- RF-47: El sistema debe mostrar mensajes de éxito/error en cada paso

HU-09: Reseñas y calificaciones

- RF-48: El sistema debe permitir calificar juegos con 1 a 5 estrellas

- RF-49: El sistema debe permitir escribir comentarios en las reseñas

- RF-50: El sistema debe mostrar el promedio de calificaciones

- RF-51: El sistema debe permitir editar reseñas existentes

- RF-52: El sistema debe evitar que un usuario califique el mismo producto dos veces

1.1.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

| ID | Categoría | Descripción | Implementado por |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | Las contraseñas deben almacenarse encriptadas (hash con PBKDF2) | Alejandro Sánchez |
| RNF-02 | Seguridad | La comunicación debe ser HTTPS en producción | Alejandro Sánchez |
| RNF-03 | Seguridad | Los correos no deben contener información sensible en texto plano | Alejandro Sánchez |
| RNF-04 | Rendimiento | El tiempo de carga del home no debe superar los 3 segundos | Alejandro Sánchez |
| RNF-05 | Rendimiento | El carrito debe actualizarse en menos de 500ms (AJAX) | Alejandro Sánchez |
| RNF-06 | Rendimiento | Las consultas de filtros deben ejecutarse en menos de 1 segundo | Alejandro Sánchez |
| RNF-07 | Usabilidad | La interfaz debe ser responsive (móvil, tablet, desktop) | Alejandro Sánchez |
| RNF-08 | Usabilidad | La navegación por teclado debe ser intuitiva (flechas, Enter, ESC) | Alejandro Sánchez |
| RNF-09 | Usabilidad | El registro no debe tomar más de 2 minutos | Alejandro Sánchez |
| RNF-10 | Usabilidad | Los botones deben tener feedback visual (hover, focus, active) | Alejandro Sánchez |
| RNF-11 | Disponibilidad | La página debe estar desplegada en Render con 99% de uptime | Alejandro Sánchez |
| RNF-12 | Compatibilidad | Debe funcionar en Chrome, Firefox, Edge y Safari | Alejandro Sánchez |
| RNF-13 | Compatibilidad | Debe funcionar en Windows, macOS, iOS y Android | Alejandro Sánchez |
| RNF-14 | Mantenibilidad | El código debe seguir PEP8 y estar documentado | Alejandro Sánchez |
| RNF-15 | Mantenibilidad | Los modelos deben tener nombres descriptivos y relaciones claras | Alejandro Sánchez |
| RNF-16 | Experiencia de usuario | El diseño debe ser atractivo (estilo PS5 con efectos neón) | Alejandro Sánchez |
| RNF-17 | Experiencia de usuario | Debe incluir video de fondo, música ambiental y efectos de sonido | Alejandro Sánchez |
| RNF-18 | Experiencia de usuario | La navegación debe ser fluida y sin recargas innecesarias | Alejandro Sánchez |
| RNF-19 | Escalabilidad | La arquitectura debe permitir agregar nuevos juegos fácilmente | Alejandro Sánchez |
| RNF-20 | Escalabilidad | El carrito debe soportar hasta 50 productos sin degradación | Alejandro Sánchez |

1.1.3. DIAGRAMAS UML

Los diagramas UML fueron elaborados por Alejandro Sánchez Quimbayo (diagramas técnicos) con apoyo de Sebastián González (diagramas de flujo). Se incluyen los siguientes diagramas actualizados por cada Historia de Usuario:

Diagrama de Clases General:
Representa todos los modelos del sistema (User, UserProfile, Product, Cart, CartItem, Order, Review) y sus relaciones. Muestra la estructura completa de la base de datos de Khaos Store.

Diagrama de Secuencia - Registro (HU-01):
Muestra la interacción entre el usuario, el navegador, Django, la base de datos y el servicio de correos durante el proceso de registro.

Diagrama de Actividad - Catálogo con filtros (HU-03):
Describe el flujo de ejecución cuando un usuario aplica filtros, búsqueda u ordenamiento en el catálogo de juegos.

Diagrama de Secuencia - Agregar al carrito (HU-05):
Muestra el flujo de datos al agregar un producto al carrito, incluyendo la respuesta AJAX y la actualización del badge.

Diagrama de Secuencia - Checkout (HU-06):
Describe el proceso completo de compra: verificación de stock, creación de orden, reducción de stock y envío de correos.

Diagrama de Actividad - Cambio y recuperación de contraseña (HU-08):
Muestra los dos flujos posibles: cambio de contraseña (usuario logueado) y recuperación de contraseña (usuario no logueado).

Diagrama de Estado - Órdenes (HU-06 y HU-07):
Representa los estados posibles de una orden: Pending, Paid, Sent, Delivered, Cancelled, y las transiciones entre ellos.

Nota: Los diagramas se encuentran en la carpeta docs/diagramas-uml/ del repositorio en formato PNG y Mermaid.

1.1.4. USER FLOW

Los user flows fueron elaborados por Alejandro Sánchez Quimbayo con apoyo de Sebastián González para la parte visual. Se incluyen los siguientes flujos por cada Historia de Usuario:

HU-01 - Flujo de Registro:
Entrada a Tienda → ¿Tiene cuenta? → No → Click en Registrarse → Llenar formulario → ¿Datos válidos? → Sí → Cuenta creada → Login automático → Redirige a Home. Si datos inválidos → Muestra errores → Regresa al formulario.

HU-02 - Flujo de Login:
Entrada a Tienda → Click en Ingresar → Ingresar credenciales → ¿Credenciales válidas? → Sí → Inicia sesión → Redirige a página anterior. Si no → Muestra error.

HU-03 - Flujo de Exploración de Catálogo:
Entrada a Tienda → Ve catálogo → ¿Qué quiere hacer? → Buscar (escribe nombre) → Filtrar (selecciona categoría o precio) → Ordenar (selecciona orden) → Resultados filtrados → ¿Encontró juego? → Sí → Click en juego → Ve detalle. Si no → Intenta otra búsqueda.

HU-04 - Flujo de Detalle de Juego:
Entrada al detalle → Ve información, trailer y reseñas → Decide comprar → Click en "Agregar al carrito" o "Comprar ahora" → Redirige según opción.

HU-05 - Flujo de Carrito:
Usuario ve un juego → Click en "Agregar" → Juego agregado → ¿Qué quiere hacer? → Seguir comprando (sigue viendo catálogo) → Ver carrito (entra a /cart/) → ¿Acción? → Actualizar cantidad (cambia cantidad y se actualiza total) → Eliminar (quita producto) → Proceder pago (va a checkout).

HU-06 - Flujo de Checkout:
Usuario en carrito → Click "Proceder al pago" → Llena datos personales → Selecciona método de pago → Confirmar pedido → ¿Stock disponible? → Sí → Orden creada → Email instrucciones → Redirige a éxito. Si no → Mensaje de error → Regresa al carrito.

HU-07 - Flujo de Cancelación de Orden:
Usuario en Perfil → Ve historial de órdenes → ¿Orden está pendiente? → Sí → Click en "Cancelar orden" → Confirmar cancelación → Stock restaurado → Orden cancelada → Mensaje de éxito. Si orden no está pendiente → Botón deshabilitado.

HU-08 - Flujo de Cambio/Recuperación de Contraseña:
Cambio (usuario logueado): Perfil → Click en "Cambiar contraseña" → Ingresa contraseña actual y nueva → Validación → Sí correcto → Actualiza password → Mensaje de éxito → Redirige a Perfil.
Recuperación (usuario no logueado): Login → Click "Olvidé mi contraseña" → Ingresa email → ¿Email existe? → Sí → Genera token → Envía email → Usuario hace clic en enlace → Ingresa nueva contraseña → Actualiza → Redirige a Login.

HU-09 - Flujo de Reseñas:
Usuario en detalle de juego → ¿Ya compró el juego? → Sí → ¿Ya reseñó? → No → Escribe comentario y selecciona estrellas → Publicar reseña → Reseña guardada → Actualiza promedio. Si ya reseñó → Edita reseña existente → Actualiza.

Nota: Los diagramas de user flow se encuentran en la carpeta docs/user-flows/ del repositorio en formato PNG.

1.1.5. PROTOTIPOS DE ALTA FIDELIDAD (MOCK-UPS)

Los prototipos de alta fidelidad fueron diseñados e implementados completamente por Alejandro Sánchez Quimbayo, basados en la interfaz de PlayStation 5. Se tomaron capturas de pantalla del sistema funcionando.

Pantallas implementadas y capturadas:

- Pantalla de inicio (Boot animation) - / (raíz)

- Página principal (Home) - /tienda/

- Detalle de juego - /producto/[id]/

- Carrito de compras - /carrito/

- Checkout - /comprar/carrito/

- Página de éxito - /exito/[order_id]/

- Login - /ingresar/

- Registro - /registro/

- Perfil de usuario - /perfil/

- Cambiar contraseña - /cambiar-contrasena/

- Recuperar contraseña - /recuperar-contrasena/

- Modal de búsqueda

Características del diseño implementado:

- Fondo con video de God of War en bucle

- Efecto de granulado blanco que late (estilo PS5)

- Tarjetas de juegos con efecto hover y selección

- Carrusel horizontal navegable con teclado y mouse

- Panel inferior con información del juego seleccionado e imagen expandida

- Navegación por teclado (flechas, Enter, ESC) con efectos de sonido

- Badge del carrito con contador en tiempo real

- Efectos de sonido estilo PES 6

- Música ambiente automática

- Diseño completamente responsive

Nota: Los mock-ups se encuentran en la carpeta docs/mockups/ del repositorio en formato PNG.

1.1.6. REUNIONES CON LOS CLIENTES

| Fecha | Tipo | Asistentes | Acuerdos / Decisiones |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/02/2026 | Kick-off | Alejandro Sánchez, Felipe Barreto, Profesor | Definición del alcance: tienda de venta de cuentas de PlayStation. Se aprueba la temática y el modelo de negocio. |
| 01/03/2026 | Sprint Planning | Todo el equipo, Felipe Barreto, Profesor | Aprobación del diseño estilo PS5. Definición de las 9 Historias de Usuario. Estimación de 50 Story Points. |
| 15/03/2026 | Revisión de medio sprint | Alejandro Sánchez, Felipe Barreto | Verificación del avance del carrito y checkout. Felipe Barreto confirma que el flujo de entrega de cuentas es correcto. |
| 27/03/2026 | Sprint Review | Todo el equipo, Felipe Barreto, Profesor | Demostración completa del sistema. Aprobación final del proyecto. Retroalimentación positiva. |

Feedback del Cliente (Felipe Barreto - Dueño de cuentas PlayStation):

- El sistema de venta de cuentas funciona correctamente

- Los clientes reciben las credenciales por email sin problemas

- El flujo de pago con instrucciones es claro para el usuario

- Se sugiere agregar un botón de WhatsApp en el correo de confirmación para soporte

Feedback del Profesor:

- El proyecto cumple con todos los requisitos académicos

- La documentación es completa y organizada

- La implementación técnica es sólida

- Se recomienda agregar más pruebas automatizadas

1.1.7. CONTEXTO DE TRABAJO

Descripción del Proyecto:
Khaos Store es una tienda virtual especializada en la venta de cuentas de PlayStation con juegos precargados. El cliente (Felipe Barreto) provee las cuentas con los juegos ya adquiridos. El cliente final compra una cuenta, recibe las credenciales por correo electrónico e inicia sesión en su PlayStation para descargar el juego.

Stack Tecnológico:

| Componente | Tecnología | Versión | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Django | 6.0.2 | Framework principal |
| Base de datos (desarrollo) | SQLite | 3 | Desarrollo local |
| Base de datos (producción) | PostgreSQL | 15 | Base de datos en la nube |
| Frontend | HTML5, CSS3, JavaScript | - | Interfaz de usuario |
| Almacenamiento de imágenes | Cloudinary | API v2 | Imágenes de juegos |
| Envío de correos | Gmail SMTP | - | Emails de bienvenida, órdenes, recuperación |
| Videos | YouTube (trailers) + local (gow.mp4) | - | Contenido multimedia |
| Despliegue | Render | - | Servidor en la nube |
| Control de versiones | Git + GitHub | - | Repositorio de código |

Metodología de Trabajo:

- Framework: Scrum

- Duración del Sprint: 2 semanas

- Sprint 1: Configuración y Autenticación (01/03 al 14/03)

- Sprint 2: Funcionalidades de Compra (15/03 al 28/03)

- Reuniones: Sprint Planning (2.5h), Daily Meeting (35 min), Sprint Review (1.5h), Retrospectiva (1h)

1.1.11. ASIGNACIÓN DE ROLES Y TAREAS

Roles del Equipo:

| Rol | Nombre | Responsabilidad | Porcentaje dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner / Desarrollador Principal (Full Stack) | Alejandro Sánchez Quimbayo | Desarrollo completo frontend y backend, diseño UI/UX, integraciones, despliegue, definición de prioridades | 80% |
| Scrum Master | Juan Andrés Bermeo Álvarez | Facilitación de reuniones, documentación de actas, gestión del tablero GitHub Projects, aseguramiento de Scrum | 5% |
| Development Team (Apoyo Backend) | Cristian Camilo Donoso Parra | Apoyo en desarrollo backend, pruebas funcionales, revisión de código, colaboración en carrito y checkout | 5% |
| Development Team (Apoyo Frontend) | Sebastián González | Apoyo en desarrollo frontend, pruebas de interfaz, diseño responsivo, colaboración en Cloudinary | 10% |

Matriz de Tareas por Historia de Usuario:

| HU | Tarea | Responsable Principal | Apoyo | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro con validación de teléfono y fecha | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso | 8 |
| HU-01 | Email de bienvenida | Alejandro Sánchez | - | 2 |
| HU-01 | Template de registro con CSS | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 3 |
| HU-01 | Audio de éxito en registro | Alejandro Sánchez | - | 1 |
| HU-02 | Login/Logout con mensajes | Alejandro Sánchez | - | 5 |
| HU-03 | Modelo Product y categorías | Alejandro Sánchez | - | 4 |
| HU-03 | Filtros (categoría, precio) y paginación | Alejandro Sánchez | - | 8 |
| HU-03 | Búsqueda y ordenamiento | Alejandro Sánchez | - | 4 |
| HU-03 | Template home con carrusel y tarjetas | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 6 |
| HU-04 | Vistas de detalle | Alejandro Sánchez | - | 4 |
| HU-04 | Trailer de YouTube integrado | Alejandro Sánchez | - | 2 |
| HU-04 | Juegos relacionados | Alejandro Sánchez | - | 2 |
| HU-04 | Template detalle con diseño | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 4 |
| HU-05 | Modelos Cart y CartItem | Alejandro Sánchez | - | 6 |
| HU-05 | Lógica de agregar al carrito (AJAX) | Alejandro Sánchez | - | 6 |
| HU-05 | Actualización de cantidades y eliminación | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso | 4 |
| HU-05 | Template carrito con totales | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 4 |
| HU-05 | Fusión de carrito anónimo al login | Alejandro Sánchez | - | 2 |
| HU-06 | Modelo Order y generación de número | Alejandro Sánchez | - | 4 |
| HU-06 | Checkout con validación de datos | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso | 6 |
| HU-06 | Reducción de stock al crear orden | Alejandro Sánchez | - | 2 |
| HU-06 | Email con instrucciones de pago | Alejandro Sánchez | - | 4 |
| HU-06 | Template checkout y éxito | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 4 |
| HU-07 | Cancelar orden y restaurar stock | Alejandro Sánchez | - | 3 |
| HU-07 | Template perfil con historial | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 3 |
| HU-08 | Cambiar contraseña desde perfil | Alejandro Sánchez | - | 3 |
| HU-08 | Recuperación con token y email | Alejandro Sánchez | - | 4 |
| HU-08 | Templates de recuperación | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 2 |
| HU-09 | Modelo Review y calificaciones | Alejandro Sánchez | - | 4 |
| HU-09 | Lógica de crear/editar reseñas | Alejandro Sánchez | Cristian Donoso | 4 |
| HU-09 | Promedio de calificaciones | Alejandro Sánchez | - | 1 |
| HU-09 | Template de reseñas con estrellas | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 3 |
| Infraestructura | Configuración de Cloudinary | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 2 |
| Infraestructura | Configuración de Gmail SMTP | Alejandro Sánchez | Juan Bermeo | 2 |
| Infraestructura | Despliegue en Render | Alejandro Sánchez | - | 3 |
| Infraestructura | Variables de entorno y .env | Alejandro Sánchez | - | 1 |
| Diseño | CSS completo estilo PS5 | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 12 |
| Diseño | Video de fondo y efectos | Alejandro Sánchez | - | 3 |
| Diseño | Efectos de sonido (PES 6) | Alejandro Sánchez | - | 2 |
| Diseño | Música ambiente automática | Alejandro Sánchez | - | 1 |
| Diseño | Navegación por teclado | Alejandro Sánchez | - | 4 |
| Documentación | Actas de reuniones | Juan Bermeo | Todos | 20 |
| Documentación | Diagramas UML | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 6 |
| Documentación | User flows | Alejandro Sánchez | Sebastián González | 4 |
| Documentación | Mock-ups (capturas) | Alejandro Sánchez | - | 2 |
| Pruebas | Pruebas funcionales | Cristian Donoso | Sebastián González | 10 |
| Pruebas | Pruebas de usabilidad | Todos | - | 10 |

Total de horas por miembro:

| Miembro | Horas | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Alejandro Sánchez Quimbayo | 125 | 50% |
| Juan Andrés Bermeo Álvarez | 70 | 10% |
| Cristian Camilo Donoso Parra | 70 | 20% |
| Sebastián González | 50 | 20% |
| TOTAL | Muchas+ | 100% |

1.1.12. HERRAMIENTAS QUE USARÁN Y POR QUÉ

| Herramienta | Propósito | Implementada por | ¿Por qué? |
| --- | --- | --- | --- |
| Django 6.0 | Framework backend principal | Alejandro Sánchez | Robusto, seguro, rápida implementación, ORM incluido, autenticación integrada |
| SQLite | Base de datos desarrollo | Alejandro Sánchez | Ligera, sin configuración, ideal para desarrollo local |
| PostgreSQL | Base de datos producción | Alejandro Sánchez | Escalable, robusta, soporte en Render, manejo de concurrencia |
| Cloudinary | Almacenamiento de imágenes | Alejandro Sánchez | Gratuito, CDN integrada, fácil integración con Django, optimización automática |
| Gmail SMTP | Envío de correos | Alejandro Sánchez | Gratuito, confiable, fácil configuración, alta entregabilidad |
| HTML5/CSS3 | Frontend y estilos | Alejandro Sánchez | Estándar, compatible con todos navegadores, permite animaciones avanzadas |
| JavaScript (Vanilla) | Interacciones y navegación por teclado | Alejandro Sánchez | Sin dependencias, rápido, funciona en todos navegadores, ideal para proyectos pequeños |
| YouTube API (embed) | Trailers de juegos | Alejandro Sánchez | Gratuito, fácil integración, contenido multimedia de calidad |
| Render | Despliegue en producción | Alejandro Sánchez | Plan gratuito, fácil integración con GitHub, soporte PostgreSQL |
| Git / GitHub | Control de versiones | Alejandro Sánchez | Estándar de la industria, trabajo colaborativo, historial de cambios |
| Visual Studio Code | Editor de código | Alejandro Sánchez | Liviano, extensiones para Python/Django, integración con Git |
| Figma | Diseño de prototipos | Alejandro Sánchez | Gratuito, colaborativo, permite exportar assets |
| Draw.io | Diagramas UML | Alejandro Sánchez | Gratuito, exporta PNG, fácil de usar, integración con Google Drive |
| Mermaid | Diagramas en código | Alejandro Sánchez | Integrado con Markdown, fácil de versionar en GitHub |
| GitHub Projects | Gestión del Sprint Backlog | Juan Bermeo | Integrado con repositorio, gratuito, visual (Kanban) |
| WhatsApp | Comunicación del equipo | Todos | Rápido, gratuito, notificaciones inmediatas, grupos |
| UptimeRobot | Monitoreo de disponibilidad | Alejandro Sánchez | Gratuito, mantiene Render activo, alertas por email |
| TinyPNG | Compresión de imágenes | Alejandro Sánchez | Gratuito, reduce tamaño de imágenes sin pérdida de calidad |

Justificación de herramientas principales:

- Django vs otros frameworks: Django incluye autenticación, ORM y admin integrados, lo que acelera el desarrollo de una tienda virtual. Su curva de aprendizaje es moderada y la documentación es extensa.

- Cloudinary vs almacenamiento local: Cloudinary ofrece CDN gratuita, optimización automática de imágenes y no consume recursos del servidor de Render, que tiene límites de almacenamiento.

- JavaScript Vanilla vs React/Vue: Para este proyecto no se necesita un framework frontend pesado. Vanilla JS es suficiente y evita complejidad adicional. La navegación por teclado y el carrito AJAX se implementan fácilmente.

- Render vs otras plataformas: Render ofrece plan gratuito con PostgreSQL incluido y se integra directamente con GitHub. Es más confiable que PythonAnywhere (que no tiene PostgreSQL gratis) y más fácil que AWS.