1.1.9. GESTIÓN DE RIESGOS Khaos Store

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Quedarse sin stock durante una compra | Media | Alto | Validar stock antes de finalizar pago. Mostrar alerta al usuario. | Alejandro Sánchez |
| R-02 | Fuga de memoria por video/música de fondo | Baja | Medio | Optimizar assets (comprimir MP4/MP3). Usar lazy loading. Probar en diferentes dispositivos. | Alejandro Sánchez |
| R-03 | Correos no llegan a usuarios | Media | Alto | Configurar correctamente Gmail SMTP (contraseña de aplicación). Verificar SPF/DKIM. Tener log de envíos. | Alejandro Sánchez |
| R-04 | Caída del servidor en Render (plan gratuito) | Media | Alto | Configurar plan de respaldo en PythonAnywhere. Mantener copia local de la base de datos. | Alejandro Sánchez |
| R-05 | Conflictos en GitHub (merge) | Media | Medio | Hacer pull antes de push. Comunicar cambios al equipo. Usar ramas para pruebas. | Juan Bermeo |
| R-06 | Base de datos PostgreSQL expira en 90 días | Alta | Alto | Configurar backup automático diario. Planificar migración a plan de pago ($7/mes). | Alejandro Sánchez |
| R-07 | Usuario olvida contraseña | Alta | Medio | Sistema de recuperación implementado (envío de enlace por email). | Alejandro Sánchez |
| R-08 | Imágenes no cargan en Cloudinary | Baja | Medio | Usar URLs con respaldo local. Verificar API keys. | Alejandro Sánchez |
| R-09 | Audio de éxito no se reproduce | Media | Bajo | Capturar error con .catch(). Proporcionar feedback visual alternativo. | Alejandro Sánchez |
| R-10 | Navegación por teclado falla en algunos navegadores | Baja | Medio | Probar en Chrome, Firefox, Edge, Safari. Usar event.key estándar. | Alejandro Sánchez |
| R-11 | El cliente (Felipe Barreto) no provee cuentas a tiempo | Baja | Alto | Tener cuentas de respaldo. Coordinar con anticipación. | Alejandro Sánchez |
| R-12 | El servidor Render se duerme por inactividad | Alta | Medio | Usar UptimeRobot para hacer ping cada 5 minutos. Considerar plan de pago. | Alejandro Sánchez |
| R-13 | Filtros y búsqueda son lentos | Baja | Medio | Optimizar consultas con índices en la base de datos. Usar select_related. | Alejandro Sánchez |
| R-14 | El carrito no persiste entre sesiones | Baja | Alto | Implementar carrito con session_key para usuarios anónimos. Fusionar al login. | Alejandro Sánchez |
| R-15 | El diseño no es responsive en móviles | Baja | Medio | Usar media queries. Probar en diferentes resoluciones. | Alejandro Sánchez |